（七）项目投资概算与奖补资金明细

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 设计单价（元） | 合计（万元） | 奖补单价 | 奖补金额（元） | 备注 |
| 一 | 机修梯田（土地平整） | hm2 | 9.58 | 10500 | 10.06 | 7500 | 71850 | 超出部分县级自筹资金补助 |
| 二 | 机修梯田配套田间路 | km | 0.57 | 10000 | 0.57 | 6000 | 3420 |  |
| 三 | 生产道路 | km　 | 16.6 |  | 98.18 |  |  |  |
| 1 | 经果林示范区生产道路 | km　 | 12.09 | 62690.67 | 75.79 | 49363 | 596798.67 |  |
| 1） | 单位长度生产道路 | km | 1 |  | 6.27 | 41363 |  | 铺砂宽4米 |
| -1 | 路基填筑 | m3 | 450 | 3.03 | 0.14 | 3.03 |  |  |
| -2 | 路面铺砂12cm | m2 | 4000 | 15.33 | 6.13 | 12 |  |  |
| 2 | 重点治理区生产道路 | km | 4.51 | 49631.38 | 22.38 | 39636 | 178758.36 | 铺砂宽3米 |
| 1） | 单位长度生产道路 | km | 1 |  | 4.96 |  |  |  |
| -1 | 路基填筑 | m3 | 1200 | 3.03 | 0.36 | 3.03 |  |  |
| -2 | 路面铺砂12cm | m2 | 3000 | 15.33 | 4.6 | 12 |  |  |
| 四 | 景观台铺砂15cm | m2 | 1381 | 19.16 | 2.65 | 12 | 16572 |  |
| 第一部分 工程措施 |  |  |  | 111.46 |  |  |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 设计单价（元） | 合计（万元） | 奖补单价 | 奖补金额（元） | 备注 |
| 一 | 经果林示范区 |  |  |  | 1192.37 |  |  |  |
| 1 | 矮砧苹果种植 | hm2 | 32.08 |  | 728.54 |  |  |  |
| -1 | 地租 | 亩/3年 | 481.2 | 900 | 43.31 | 0 |  |  |
| 2） | 苗木 | 株 | 66406 | 50 | 332.03 | 45 | 2988270 |  |
| 3） | 钢管 | 根 | 10586 | 100 | 105.86 | 94.5 | 1000377 | 县级自筹 |
| 4） | 竹竿 | 支 | 72180 | 1.8 | 12.99 | 1.8 | 129924 |  |
| 5） | 钢丝 | 斤 | 96240 | 2 | 19.25 | 2 | 192480 |  |
| 6） | 人工 | 亩 | 481 | 1500 | 72.18 | 300 | 144300 | 浇水、栽植等 |
| 7） | 基建 | 亩 | 481 | 50 | 2.41 | 50 | 24050 |  |
| 8） | 草坪 | 亩 | 481 | 80 | 3.85 | 80 | 38480 |  |
| 9） | 肥料 | 亩 | 481 | 500 | 24.06 | 0 | 0 |  |
| 10） | 地布 | m2 | 144360 | 2.8 | 40.42 | 2.8 | 404208 |  |
| 11） | 农机 | 亩 | 481 | 1500 | 72.18 | 1000 | 481000 | 含机深松、树坑、除草、整地、打礳、搭网、种植、支架等系列工作，不按要求建设不兑付。 |
| 2 | 鸡心果种植 | hm2 | 20.6 |  | 125.39 |  |  |  |
| 1） | 种苗费 | 株 | 25956 | 30 | 77.87 | 20 | 519120 | 土球30公分 |
| 2） | 浇水费 | 株 | 25956 | 6 | 15.57 | 5 | 129780 |  |
| 3） | 栽植覆膜工费 | 株 | 25956 | 4 | 10.38 | 3 | 77868 |  |
| 4） | 肥料 | 亩 | 309 | 500 | 15.45 | 0 | 0 |  |
| 5） | 树盘膜 | 亩 | 309 | 30 | 0.93 | 30 | 9270 |  |
| 6） | 整地 | 亩 | 309 | 168 | 5.19 | 166 | 51294 |  |
| 3 | 富士苹果种植 | hm2 | 21.47 |  | 117.16 |  |  |  |
| 1） | 种苗费 | 株 | 27052 | 25 | 67.63 | 19 | 513988 | 地径2公分以上 |
| 2） | 浇水费 | 穴 | 27052 | 6 | 16.23 | 5 | 135260 |  |
| 3） | 栽植覆膜工费 | 株 | 27052 | 4 | 10.82 | 2.5 | 67630 |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 设计单价（元） | 合计（万元） | 奖补单价 | 奖补金额（元） | 备注 |
| 4） | 肥料 | 亩 | 322.05 | 500 | 16.1 | 0 | 0 |  |
| 5） | 树盘膜 | 亩 | 322 | 30 | 0.97 | 15 | 4830 |  |
| 6） | 整地 | 穴 | 27052 | 2 | 5.41 | 2 | 54104 |  |
| 4 | 红梅杏种植 | hm2 | 10.46 |  | 19.57 |  |  |  |
| 1） | 种苗费 | 株 | 13023 | 5.5 | 7.16 | 4 | 52092 | 当年生，地径0.8公分以上 |
| 2） | 整地费 | 穴 | 13023 | 1 | 1.3 | 1 | 13023 |  |
| 3) | 栽植费 | 株 | 13023 | 1 | 1.3 | 1 | 13023 |  |
| 4） | 树膜材料费 | 亩 | 157 | 24.9 | 0.39 | 20 | 3140 |  |
| 5） | 覆膜套袋费 | 亩 | 157 | 99.6 | 1.56 | 55 | 8635 |  |
| 6） | 肥料费 | 亩 | 157 | 500 | 7.85 | 0 | 0 |  |
| 5 | 花椒种植 | hm2 | 5.32 |  | 13.16 |  |  |  |
| 1） | 种苗费 | 株 | 5905 | 10 | 5.91 | 6 | 35430 | 地径1公分以上 |
| 2） | 整地费 | 穴 | 5905 | 1 | 0.59 | 1 | 5905 |  |
| 3） | 栽植费 | 株 | 5905 | 1 | 0.59 | 1 | 5905 |  |
| 4） | 树膜材料费 | 亩 | 80 | 22.2 | 0.18 | 20 | 1600 |  |
| 5） | 覆膜套袋费 | 亩 | 80 | 88.8 | 0.71 | 55 | 4400 |  |
| 6） | 肥料 | 亩 | 80 | 500 | 3.99 | 0 | 0 |  |
| 7） | 地租费 | 亩 | 80 | 150 | 1.2 | 0 |  |  |
| 6 | 行道树栽植及树间绿篱种植 | hm2 | 2.64 |  | 48.79 |  |  |  |
| 1） | 山楂行道树栽植 | hm2 | 1.62 |  | 6.47 |  |  |  |
| -1 | 种苗费 | 株 | 2015 | 22 | 4.43 | 22 | 44330 |  |
| -2 | 整地费 | 穴 | 2015 | 1 | 0.2 | 1 | 2015 |  |
| -3 | 栽植灌水费 | 株 | 2015 | 2 | 0.4 | 5 | 10075 |  |
| -4 | 树膜材料费 | 株 | 2015 | 0.3 | 0.06 | 0.3 | 604.5 |  |
| -5 | 覆膜费 | 株 | 2015 | 0.8 | 0.16 | 0.8 | 1612 |  |
| -6 | 肥料费 | 株 | 2015 | 6.02 | 1.21 | 5 | 10075 |  |
| 2） | 行道树树间绿篱种植 | hm2 | 1.02 |  | 42.32 |  |  |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 设计单价（元） | 合计（万元） | 奖补单价 | 奖补金额（元） | 备注 |
| -1 | 整地 |  |  |  | 3.97 |  |  |  |
| Ⅰ | 块状整地 | 个 | 110825 | 0.36 | 3.97 | 0.3 | 33247.5 |  |
| -2 | 植苗 |  |  |  | 4.43 |  | 0 |  |
| Ⅰ | 月季栽植 | 株 | 110825 | 0.4 | 4.43 | 0.3 | 33247.5 |  |
| -3 | 苗木 |  |  |  | 33.91 |  | 0 |  |
| Ⅰ | 月季苗 | 株 | 113042 | 3 | 33.91 | 2.5 | 282605 |  |
| 7 | 沟边防护林带 | hm2 | 1.91 |  | 6.95 |  |  |  |
| 1） | 整地 |  |  |  | 2.97 |  |  |  |
| -1 | 方格网整地 | 个 | 2388 | 12.46 | 2.97 | 10 | 23880 |  |
| 2） | 植苗 |  |  |  | 0.81 |  | 0 |  |
| -1 | 乔木林栽植 | 株 | 2388 | 3.39 | 0.81 | 3 | 7164 |  |
| 3） | 苗木 |  |  |  | 2.56 |  | 0 |  |
| -1 | 河北杨（胸径3cm以上） | 株 | 1218 | 13 | 1.58 | 10 | 12180 |  |
| -2 | 刺槐（胸径2.5-2.99cm） | 株 | 1218 | 8 | 0.97 | 7 | 8526 |  |
| 4） | 抚育管理 |  |  |  | 0.61 |  |  |  |
| -1 | 抚育管理第一年 | hm2 | 1.91 | 1397.58 | 0.27 | 0 | 0 |  |
| -2 | 抚育管理第二年 | hm2 | 1.91 | 1009.37 | 0.19 | 0 | 0 |  |
| -3 | 抚育管理第三年 | hm2 | 1.91 | 793.07 | 0.15 | 0 | 0 |  |
| 8 | 荒沟灌木造林 | hm2 | 59.61 |  | 66.96 |  |  |  |
| 1） | 整地 |  |  |  | 19.82 |  |  |  |
| -1 | 小鱼鳞坑整地 | 个 | 74513 | 2.66 | 19.82 | 2.66 | 198204.58 |  |
| 2） | 植苗 |  |  |  | 2.98 |  | 0 |  |
| -1 | 灌木栽植 | 株 | 74513 | 0.4 | 2.98 | 0.4 | 29805.2 |  |
| 3） | 苗木 |  |  |  | 25.08 |  | 0 |  |
| -1 | 山桃(苗木地径0.7cm以上，起苗根系25cm以上) | 株 | 38001 | 0.6 | 2.28 | 0.4 | 15200.4 |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 设计单价（元） | 合计（万元） | 奖补单价 | 奖补金额（元） | 备注 |
| -2 | 香花槐(苗木地径0.8cm以上，起苗根系25cm以上) | 株 | 38001 | 6 | 22.8 | 4.5 | 171004.5 |  |
| 4） | 抚育管理 |  |  |  | 19.08 |  |  |  |
| -1 | 抚育管理第一年 | hm2 | 59.61 | 1397.58 | 8.33 | 1397.58 | 83309.7438 |  |
| -2 | 抚育管理第二年 | hm2 | 59.61 | 1009.37 | 6.02 | 1009.37 | 60168.5457 |  |
| -3 | 抚育管理第三年 | hm2 | 59.61 | 793.07 | 4.73 | 793.07 | 47274.9027 |  |
| 9 | 荒坡乔木造林 | hm2 | 21.23 |  | 56.76 |  |  |  |
| 1） | 整地 |  |  |  | 22.02 |  |  |  |
| -1 | 水平沟整地 | 个 | 26538 | 8.3 | 22.02 | 8 | 212304 |  |
| 2） | 植苗 |  |  |  | 9 |  | 0 |  |
| -1 | 刺槐栽植 | 株 | 13269 | 3.39 | 4.5 | 3.39 | 44981.91 |  |
| -2 | 云杉栽植 | 株 | 13269 | 3.39 | 4.5 | 3.39 | 44981.91 |  |
| 3） | 苗木 |  |  |  | 18.95 |  | 0 |  |
| -1 | 云杉（高度1-1.19m，冠幅50cm以上，土球直径25cm） | 株 | 6767 | 18 | 12.18 | 16 | 108272 |  |
| -2 | 刺槐（胸径3cm以上） | 株 | 6767 | 10 | 6.77 | 7 | 47369 |  |
| 4） | 抚育管理 |  |  |  | 6.79 |  |  |  |
| -1 | 抚育管理第一年 | hm2 | 21.23 | 1397.58 | 2.97 | 1397.58 | 29670.6234 |  |
| -2 | 抚育管理第二年 | hm2 | 21.23 | 1009.37 | 2.14 | 1009.37 | 21428.9251 |  |
| -3 | 抚育管理第三年 | hm2 | 21.23 | 793.07 | 1.68 | 793.07 | 16836.8761 |  |
| 10 | 景观台刺柏栽植 | 株/hm2 | 16/0.016 |  | 0.52 |  |  |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 设计单价（元） | 合计（万元） | 奖补单价 | 奖补金额（元） | 备注 |
| 1） | 整地 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |
| -1 | 穴状整地 | 个 | 16 | 2.39 | 0 | 10 | 160 |  |
| -2 | 树盘覆土 | 穴 | 16 | 0.8 | 0 | 0.8 | 12.8 |  |
| 2） | 植苗 |  |  |  | 0.02 |  | 0 |  |
| -1 | 带土球栽植 | 株 | 16 | 9.5 | 0.02 | 9.5 | 152 |  |
| 3） | 苗木 |  |  |  | 0.49 |  | 0 |  |
| -1 | 刺柏(高度4m以上，冠幅200cm以上，土球直径90cm) | 株 | 16 | 300 | 0.49 | 240 | 3840 |  |
| 4） | 抚育管理 |  |  |  | 0.01 |  | 0 |  |
| -1 | 抚育管理第一年 | hm2 | 0.02 | 1397.58 | 0 | 0 | 0 |  |
| -2 | 抚育管理第二年 | hm2 | 0.02 | 1009.37 | 0 | 0 | 0 |  |
| -3 | 抚育管理第三年 | hm2 | 0.02 | 793.07 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | 观景台月季、玫瑰栽植 | hm2 | 0.01 |  | 1.35 |  |  |  |
| 1） | 整地 |  |  |  | 0.06 |  |  |  |
| -1 | 块状整地 | 个 | 1598 | 0.36 | 0.06 | 0.36 | 575.28 |  |
| 2） | 植苗 |  |  |  | 0.06 |  | 0 |  |
| -1 | 花卉栽植 | 株 | 1598 | 0.4 | 0.06 | 0.3 | 479.4 |  |
| 3） | 苗木 |  |  |  | 1.22 |  |  |  |
| -1 | 月季（二年生容器苗） | 株 | 815 | 3 | 0.24 | 3 | 2445 |  |
| -2 | 四季玫瑰（二年生容器苗） | 株 | 815 | 12 | 0.98 | 12 | 9780 |  |
| 4） | 抚育管理 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 设计单价（元） | 合计（万元） | 奖补单价 | 奖补金额（元） | 备注 |
| -1 | 抚育管理第一年 | hm2 | 0.01 | 1397.58 | 0 | 0 | 0 |  |
| -2 | 抚育管理第二年 | hm2 | 0.01 | 1009.37 | 0 | 0 | 0 |  |
| -3 | 抚育管理第三年 | hm2 | 0.01 | 793.07 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | 观景台砂地柏栽植 | 株/hm2 | 295/0.04 |  | 3.28 |  |  |  |
| 1） | 整地 |  |  |  | 0.07 |  |  |  |
| -1 | 穴状整地 | 穴 | 295 | 2.39 | 0.07 | 2.39 | 705.05 |  |
| 2） | 植苗 |  |  |  | 0.19 |  | 0 |  |
| -1 | 带土球针叶树栽植 | 株 | 295 | 6.39 | 0.19 | 6 | 1770 |  |
| 3） | 苗木 |  |  |  | 3.01 |  | 0 |  |
| -1 | 砂地柏（地径3cm，枝长1m） | 株 | 301 | 100 | 3.01 | 80 | 24080 |  |
| 4） | 抚育管理 |  |  |  | 0.01 |  | 0 |  |
| -1 | 抚育管理第一年 | hm2 | 0.04 | 1397.58 | 0.01 | 0 | 0 |  |
| -2 | 抚育管理第二年 | hm2 | 0.04 | 1009.37 | 0 | 0 | 0 |  |
| -3 | 抚育管理第三年 | hm2 | 0.04 | 793.07 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | 观景台红叶小檗栽植 | 株/hm2 | 17300/0.0173 |  | 3.94 |  |  |  |
| 1） | 整地 |  |  |  | 0.07 |  |  |  |
| -1 | 块状整地 | 个 | 17300 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 692 |  |
| 2） | 植苗 |  |  |  | 0.69 |  | 0 |  |
| -1 | 花卉栽植 | 株 | 17300 | 0.4 | 0.69 | 0.3 | 5190 |  |
| 3） | 苗木 |  |  |  | 3.18 |  | 0 |  |
| -1 | 红叶小檗（二年生容器苗） | 株 | 17646 | 1.8 | 3.18 | 1.8 | 31762.8 |  |
| 4） | 抚育管理 |  |  |  | 0.01 |  | 0 |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 设计单价（元） | 合计（万元） | 奖补单价 | 奖补金额（元） | 备注 |
| -1 | 抚育管理第一年 | hm2 | 0.02 | 1397.58 | 0 | 0 | 0 |  |
| -2 | 抚育管理第二年 | hm2 | 0.02 | 1009.37 | 0 | 0 | 0 |  |
| -3 | 抚育管理第三年 | hm2 | 0.02 | 793.07 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | 三叶草种植 | hm2 | 0.05 | 3000 | 0.01 | 3000 | 150 |  |
| 二 | 重点治理区 |  |  |  | 79.83 |  |  |  |
| 1 | 荒沟造林 | hm2 | 24.43 |  | 56.87 |  |  |  |
| 1） | 整地 |  |  |  | 13.78 |  |  |  |
| -1 | 大鱼鳞坑整地 | 穴 | 30538 | 4.51 | 13.78 | 4.5 | 137421 |  |
| 2） | 植苗 |  |  |  | 10.35 |  | 0 |  |
| -1 | 乔木林栽植 | 株 | 30538 | 3.39 | 10.35 | 3 | 91614 |  |
| 3） | 苗木 |  |  |  | 24.92 |  | 0 |  |
| -1 | 刺槐（胸径2.5-2.99cm，截杆1.8m） | 株 | 31148 | 8 | 24.92 | 7 | 218036 |  |
| 4） | 抚育管理 |  |  |  | 7.82 |  |  |  |
| -1 | 抚育管理第一年 | hm2 | 24.43 | 1397.58 | 3.41 | 1397.58 | 34142.8794 |  |
| -2 | 抚育管理第二年 | hm2 | 24.43 | 1009.37 | 2.47 | 1009.37 | 24658.9091 |  |
| -3 | 抚育管理第三年 | hm2 | 24.43 | 793.07 | 1.94 | 793.07 | 19374.7001 |  |
| 2 | 行道树栽植 | 株 | 1503 |  | 9.82 |  |  |  |
| 1） | 整地 |  |  |  | 2.6 |  |  |  |
| -1 | 方格网整地 | 穴 | 1503 | 17.33 | 2.6 | 10 | 15030 |  |
| 2） | 植苗 |  |  |  | 0.51 |  | 0 |  |
| -1 | 带土球云杉（1.5m以上）栽植 | 株 | 752 | 3.39 | 0.25 | 3 | 2256 |  |
| -2 | 香花槐栽植 | 株 | 751 | 3.39 | 0.25 | 3 | 2253 |  |
| 3） | 苗木 |  |  |  | 6.13 |  |  |  |
| -1 | 云杉(高1.5-1.89m，冠幅70cm以上，土球直径35cm以上) | 株 | 767 | 40 | 3.07 | 30 | 23010 |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 设计单价（元） | 合计（万元） | 奖补单价 | 奖补金额（元） | 备注 |
| -2 | 香花槐(胸径4cm，截杆1.8m高) | 株 | 766 | 40 | 3.06 | 30 | 22980 |  |
| 4） | 抚育管理 |  |  |  | 0.58 |  |  |  |
| -1 | 抚育管理第一年 | hm2 | 1.8 | 1397.58 | 0.25 | 0 |  |  |
| -2 | 抚育管理第二年 | hm2 | 1.8 | 1009.37 | 0.18 | 0 |  |  |
| -3 | 抚育管理第三年 | hm2 | 1.8 | 793.07 | 0.14 | 0 |  |  |
| 3 | 村庄植树 | 株 | 2500 |  | 13.14 |  |  |  |
| 1） | 整地 |  |  |  | 1.13 |  |  |  |
| -1 | 大鱼鳞坑整地 | 穴 | 2500 | 4.51 | 1.13 | 4.5 | 11250 |  |
| 2） | 植苗 |  |  |  | 0.85 |  | 0 |  |
| -1 | 带土球云杉（苗高1.5m以上）栽植 | 株 | 2500 | 3.39 | 0.85 | 3 | 7500 |  |
| 3） | 苗木 |  |  |  | 10.2 |  | 0 |  |
| -1 | 云杉(高1.5-1.89m，冠幅70cm以上，土球直径35cm以上) | 株 | 2550 | 40 | 10.2 | 30 | 76500 |  |
| 4） | 抚育管理 |  |  |  | 0.96 |  |  |  |
| -1 | 抚育管理第一年 | hm2 | 3 | 1397.58 | 0.42 | 0 |  |  |
| -2 | 抚育管理第二年 | hm2 | 3 | 1009.37 | 0.3 | 0 |  |  |
| -3 | 抚育管理第三年 | hm2 | 3 | 793.07 | 0.24 | 0 |  |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 设计单价（元） | 合计（万元） | 奖补单价 | 奖补金额（元） | 备注 |
| 三 | 封育保护区 |  |  |  | 134.62 |  |  |  |
| 1 | 红富士苹果种植（分散农户种植） | hm2 | 24.67 |  | 134.62 |  |  |  |
| 1） | 种苗费 | 株 | 31084 | 25 | 77.71 | 19 | 590596 | 地径2公分以上 |
| 2） | 灌水费 | 株 | 31084 | 6 | 18.65 | 5 | 155420 |  |
| 3） | 栽植覆膜工费 | 株 | 31084 | 4 | 12.43 |  | 0 |  |
| 4） | 肥料 | 亩 | 370 | 500 | 18.5 | 0 | 0 |  |
| 5） | 树盘膜 | 亩 | 370 | 30 | 1.11 | 30 | 11100 |  |
| 6） | 整地 | 亩 | 370 | 168 | 6.22 | 166 | 61420 |  |
| 第二部分 林草措施 |  |  |  | 1406.82 |  | 0 |  |
| 一 | 封禁治理 | hm2 | 2796.69 |  | 1.2 |  | 0 |  |
| 1 | 封禁治理宣传牌 | 块 | 4 | 3000 | 1.2 | 3000 | 12000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11175516.47 |  |

抄送：县委办、人大办、政协办。

彭阳县人民政府办公室 2019年3月7日印发