古城镇温沟村、红河镇什字村、王洼镇杨寨村

美丽村庄实施方案

一、项目背景

党的二十大报告提出，“全面推进乡村振兴，要统筹乡村基础设施和公共服务布局，建设宜居宜业和美乡村”。乡村建设是实施乡村振兴战略的重要任务，也是国家现代化建设的重要内容。

为推动美丽乡村建设高质量发展，2020年5月，自治区政府办公厅印发《关于推进美丽乡村建设高质量发展的实施意见》，《意见》提出提升美丽村庄建设发展层次。调整美丽村庄项目政策，聚焦中心村和保留一般村，自治区每年支持建设50个“集聚提升类、城郊融合类”高质量美丽村庄，支持20个“特色保护类”传统村落保护利用，同步保障建设用地指标，统筹整合相关奖补支持资金；落实农村人居环境整治政策，全面推进“整治改善类”村庄整治改造。

彭阳县以建设“设施配套完善、产业支撑有力、发展规模适度、生态环境优美”的美丽村庄为目标，补短板、强弱项、促升级、惠民生，美丽乡村建设高质量推进，为助力乡村振兴奠定坚实基础。2021年，彭阳县全力实施农村基础提升行动。

二、建设必要性

（1）建设美丽乡村，是落实乡村振兴战略的必然要求

党的二十大报告指出，“全面推进乡村振兴”“提升环境基础设施建设水平，推进城乡人居环境整治”“统筹乡村基础设施和公共服务布局，建设宜居宜业和美乡村”。美丽乡村是“生态宜居”政策落实的重要内容，是推进生态文明建设的重要举措，是提升村庄形象的现实需要。全面推进美丽乡村建设，通过上下配合，全体参与，采取得力措施，形成长效机制，努力建设“环境整洁、空气清新、崇尚美德、文明和谐”的美丽村庄，让农村成为农民安居乐业的美丽家园。

（2）建设美丽村庄，是提升农村人居综合环境有效途径

美丽村庄建设是促进城乡融合发展的重要举措，加快美丽村庄建设，是切实解决城乡发展不平衡、农村发展不充分的一项重要任务。美丽村庄建设是疏解整治促提升专项行动的重要内容。美丽村庄建设是加强生态文明建设的重要抓手，为农民建设幸福美好家园，为市民提供更多更优质的生态产品。

（3）建设美丽村庄，是保护乡村文化的要求

加强传统村落以及乡村传统文化资源的保护传承，充分利用这些文化资源，可以促进乡村文化的繁荣和发展，可以使人民群众形成认同感、归属感。富有地方特色的民俗文化活动等村落文化，为当地百姓所喜闻乐见，极大地丰富了人民群众的精神文化生活。

（4）建设美丽村庄，是推动农村经济及相关产业的发展的重要基础美丽村庄的建设，通过村庄生态、基础设施完善提升，改善了村庄的人居环境质量，提升旅游接待村落形象，间接促进产业升级，加快村庄产业融合发展，在满足了村民日常生产、生活需求的同时，也给村民和村集体带来了丰厚的收益，实现农民增收、农村富裕。通过产业带动来留住人口、吸引返乡人员就业创业，推动经济及相关产业的发展。

（5）美丽村庄的建设被高度关注，村庄整治提升刻不容缓近年来，村庄建设取得显著成效，但就全国来看，农村人居环境状况很不平衡，仍然是经济社会发展的突出短板。改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的成效，事关广大农民的获得感和幸福感，事关农村社会文明和谐。实施美丽村庄建设工程，有利于人民群众农村生产环境、生活环境和生活质量的改善和提高，有利于人民精神生活的健康发展，有利于“产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕”新农村的建设，有利于提高政府的形象，增强对党和政府的向心力。

三、村庄概况

古城镇位于彭阳县城西约13公里处，素称彭阳县的“西大门”，东邻白阳镇，南接新集乡，西依黄峁山与固原市相望，北与王洼镇接壤。彭青公路穿境而过，彭阳火车站位于其西，交通便捷。温沟村距彭青高速古城高速口约7km，距彭青公路1.7km，刘红公路南北向穿村而过；温沟村位于彭阳县以西13km，位于古城镇以南，距古城镇政府3km。温沟村辖弋家沟、塔山、下温沟、上温沟、崇沟、康寨6个村民小组，林地1993亩，耕地9300亩，其中退耕1711亩，现有耕地面积7589亩，全部为旱地。温沟村户籍人口692户2419人，常住户491户1820人。

什字村位于红河镇西部，下辖9个村民小组，户籍人口为443户1486人，回族320口人，常住人口350户1080人，常年外出93户406人；土地面积12.9平方公里，全村耕地面积7173.72亩，退耕还林面积1872.4亩。

杨寨村位于彭阳县王洼镇西南部，距离王洼镇人民政府政府19公里，距离彭阳县城41公里，309国道贯穿全村8公里。全村有6个村民小组。2021年户籍人口642户2198人。村内耕地面积8512.8亩，退耕地面积9325.3亩。

四、建设地址

该项目位于彭阳县古城镇温沟村、红河镇什字村、王洼镇杨寨村。

五、建设规模和内容

1.古城镇温沟村：硬化混凝土路面6558.5平方米、面包砖道路2654.18平方米；安装太阳能路灯61盏；新建混凝土盖板边沟380米，拆除U型渠128米；村庄人居环境综合整治1.3万平方米等。

2.红河镇什字村：硬化混凝土路面9506.89平方米；安装太阳能路灯30盏；铺设防滑钢筋509米；拆除并恢复原混凝土面层1050平方米等。

3.王洼镇杨寨村：硬化混凝土路面6205.62平方米；铺设防滑钢筋760米；安装太阳能路灯85盏、垃圾分类箱5套；村庄人居环境综合整治1.5万平方米等。

六、建设期限

2023年3月至10月

七、投资概算

概算总投资646.12万元，其中：工程费用579.92万元，其他费用47.38万元，预备费18.82万元。（资金来源：自治区奖补资金200万元，涉农整合资金400万元，县级配套46.12万元）

八、项目资产管护运营保障措施

1.建设项目决算完成后，由建设方交付使用方，双方共同对资产进行核实与交接，并填写移交清单。

2.使用方严格按照项目建后运行管理办法，明确责任，加强资产运行管理。乙方必须按章操作，对设施设备进行定期维护和保养，保证设施设备正常运转，若有损害由乙方维修并承担一切费用。乙方必须保证管护和经营期间各种安全工作，由此产生的一切意外事故，由乙方承担一切责任。接受甲方的监督，定期向甲方通报对委托资产的管理情况。

九、项目受益及计划目标

温沟村预计受益人口271人，什字村预计受益人口216人，杨寨村预计受益人口163人，计划实施地村组道路硬化率提升1%，人居环境综合整治率提升1%。

附件：绩效目标表

彭阳县住房和城乡建设局

2023年3月19日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 | | |  | |  | | | |  |
| 项目绩效目标申报表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 彭阳县红河镇什字村美丽村庄建设项目 | | | | 项目负责人及电话 | 黄金智 |
| 主管部门 | | | | 彭阳县住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 彭阳县住房和城乡建设局 |
| 项目资金 （万元） | | | | | | 年度资金总额： | | 200万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 200万元 | |
| 其他资金 | |  | |
| 绩 效 目 标 | | 年度目标 | | | | | | | |
| 目标1：改善乡村人居环境和交通条件  目标2：提高村民生活水平  目标3：促进城乡经济快速发展 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | | 一级 指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | | 数量指标 | | 指标1：水泥硬化路面面积 | | | ≥8000㎡ |
| 指标2：防滑钢筋铺设长度 | | | ≥400m |
| 指标3：安装路灯数量 | | | ≥30个 |
| 质量指标 | | 指标1：建设标准 | | | 竣工验收100%合格 |
| 时效指标 | | 指标1：完成时限 | | | 2023 年 10月份完成 |
| 成本指标 | | 指标1：水泥硬化路面面积 | | | 176元/平方米 |
| 指标2：防滑钢筋铺设长度 | | | 45元/米 |
| 指标3：安装路灯数量 | | | 4000元/盏 |
| 效 益 指 标 | | 社会效 益指标 | | 指标1：受益人口数 | | | ≥66人 |
| 生态效 益指标 | | 指标1：改善环境质量 | | | 提升 |
| 指标2：改善居民生活环境 | | | 提升 |
| 可持续影响指标 | | 设计使用年限 | | | ≥10年 |
| 满意度 指标 | | 服务对象 满意度指标 | | 指标：群众 | | | 95%以上 |
| 项目绩效目标申报表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 彭阳县王洼镇杨寨村美丽村庄建设项目 | | | | 项目负责人 | | 黄金智 |
| 主管部门 | | | 彭阳县住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | | 彭阳县住房和城乡建设局 |
| 项目资金 （万元） | | | | | 年度资金总额： | | 200万元 | | |
| 其中：财政拨款 | | 200万元 | | |
| 其他资金 | |  | | |
| 绩 效 目 标 | 年度目标 | | | | | | | | |
| 目标1：改善乡村人居环境和交通条件  目标2：提高村民生活水平  目标3：促进城乡经济快速发展 | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | | 数量指标 | | 指标1：水泥硬化路面面积 | | | | ≥5000㎡ |
| 指标2：垃圾分类投放点数量 | | | | ≥5套 |
| 指标3：环境综合整治面积 | | | | ≥10000㎡ |
| 指标4：安装路灯数量 | | | | ≥80个 |
| 质量指标 | | 指标1：建设标准 | | | | 竣工验收100%合格 |
| 时效指标 | | 指标1：完成时限 | | | | 2023 年 10月份完成 |
| 成本指标 | | 指标1：水泥硬化路面面积 | | | | 176元/平方米 |
| 指标2：垃圾分类投放点数量 | | | | 10800元/套 |
| 指标3：环境综合整治面积 | | | | 12元/平方米 |
| 指标4：安装路灯数量 | | | | 4000元/盏 |
| 效 益 指 标 | | 社会效益指标 | | 指标1：受益人口数 | | | | ≥61人 |
| 生态效 益指标 | | 指标1：改善环境质量 | | | | 提升 |
| 指标2：改善居民生活环境 | | | | 提升 |
| 可持续影响指标 | | 设计使用年限 | | | | ≥10年 |
| 满意度 指标 | | 服务对象 满意度指标 | | 指标：群众 | | | | 95%以上 |