附件1

2021年县人大议案办理情况统计表

| 序号 | 提案、议案单位 | 提案名称 | 主办单位 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彭阳县九届人大五次会议议案 | 关于加强金鸡坪梯田公园核心区阳洼村基础设施建设的议案 | 白阳镇 | 实施了白阳镇阳洼村巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴示范村项目，完成路基铺设砂砾8400平方米，混凝土硬化路面7500平方米。 |
| 2 | 彭阳县九届人大五次会议议案 | 关于硬化王洼镇李岔村部至庙峁道路的议案 | 交通运输局 | 硬化王洼镇李岔村部至庙峁道路1.9公里。 |
| 3 | 彭阳县九届人大五次会议议案 | 关于实施红河镇宽坪村千亩危旧设施农业园区改造提升项目的议案 | 农业农村局 | 拆除老旧日光温室225栋，整理耕地750亩，配套滴灌设施，种植甘蓝、辣椒、菜心、白菜等700亩。 |
| 4 | 彭阳县九届人大五次会议议案 | 关于硬化城阳乡刘河村吴川至穆塬道路的议案 | 交通运输局 | 项目已开工，预计2022年建成投用。 |
| 5 | 彭阳县九届人大五次会议议案 | 关于建设孟塬乡虎山庄村脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接示范村的议案 | 孟塬乡 | 完成路面混凝土硬化7192平方米，铺装入户道路8978平方米，新建护坡85米、排水管71.48米，维修边沟150米，砖砌花园围墙1550米。 |
| 6 | 彭阳县九届人大五次会议议案 | 关于建设草庙乡和谐村肉牛养殖示范园的议案 | 草庙乡 | 项目已开工，预计11月底建成投用。 |
| 7 | 彭阳县九届人大五次会议议案 | 关于治理冯庄乡小园村街道排水沟头的议案 | 水务局 | 铺设管道166米，沟头回填加固2处。 |