附件1

2022年县人大议案办理情况统计表

| 序号 | 议案名称 | 主办单位 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于实施彭阳县西沟流域山水林田路草综合治理项目的议案 | 水务局 | 已办结。西沟流域综合治理项目共包含10个子项目，新修高效节灌良田2000亩，铺设供水管道2.5公里，建设田间生产道路21.7公里，总投资11120万元，已完成全部建设内容。 |
| 2 | 关于在红河镇韩堡村实施高效节水改造项目的议案 | 水务局 | 已办结。该项目与红河什字高效节水灌溉田间工程打捆招标，已完成全部建设内容，并投入运行。 |
| 3 | 关于在红河镇何塬村及宽坪村建设饲草配送中心的议案 | 农业农村局 | 已办结。按照彭阳县草滩村、何塬村、宽坪村饲草配送中心建设项目设计批复要求，已完成全部工程建设任务，青贮包膜机、收割机等设备已全部采购到位。 |
| 4 | 关于在栖凤山修建应急防火物资储备库及山下实施排洪渠改造工程的议案 | 自然资源局住建局 | 已办结。栖凤山应急防火物资储备库工程和排洪渠改造工程已完成全部建设任务。 |
| 5 | 关于建设彭阳县教育城域网的议案 | 教体局 | 已办结。教育专网基本架构已于11月底搭建完成，正在进行学校节点汇聚、专线割接和主干专网接入。 |
| 6 | 关于在新集及沟口街道建设标准化水厕的议案 | 住建局 | 已办结。在新集村、沟口村街道建成砖混结构公共卫生间3座，配套建设了给排水、消防、通暖、电气等附属工程，已建成投用。 |
| 7 | 关于硬化王洼镇部分村组道路的议案 | 交通局 | 已办结。王洼陡沟村部至彭石公路已建成投用，王洼矿区至鸦儿沟公路、王洼陡沟至石头沟公路和王洼团庄村部至马山公路完成了土方路基、涵洞和砂砾基层及混凝土边沟预制。 |
| 8 | 关于修建白阳镇双磨村寨湾居民点排洪渠及灌溉支渠的议案 | 水务局 | 已办结。新建排洪渠760米、农渠100米，硬化防汛道路470米，完成投资63.33万元。 |
| 9 | 关于治理孟塬乡白杨庄村雅石岔组沟头的议案 | 水务局 | 已办结。建成排水工程1处，铺设排水管道800米，治理沟头1处，人工填筑沟埂310米，营造水土保持林0.15平方公里，完成投资70.81万元。 |
| 10 | 关于维修加固城阳乡农田灌溉渠的议案 | 水务局 | 已办结。清淤干渠2020米、支渠10167米，拆除重建支渠2142米，新建跌水桥1座、生产桥2座，维修利用退水损坏桥2座，完成投资33万元。 |

附件2

2022年县人大代表建议办理情况统计表

| 序号 | 议案名称 | 主办单位 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于硬化白阳镇阳洼村钻洞组道路的建议 | 交通局 | 正在办理。已完成项目立项和招投标等前期工作，因占用基本农田，待“三区三线”划定审核通过、项目建设用地问题解后开复工建设。 |
| 2 | 关于硬化孟塬乡白杨庄村西岔洼组道路的建议 | 交通局 | 争取办理。因项目道路拓宽需新增占用耕地和基本农田，且农村公路建设资金短缺，暂无法立项实施，下一步将根据县财政及农村公路建设用地调整情况，力争列入下年度项目建设计划。 |
| 3 | 关于硬化古城镇乃河村石窑沟至海口居民点道路的建议 | 交通局 | 争取办理。因项目道路拓宽需新增占用耕地和基本农田，且农村公路建设资金短缺，暂无法立项实施，下一步将根据县财政及农村公路建设用地调整情况，力争列入下年度项目建设计划。 |
| 4 | 关于维修红河镇韩堡村原203省道路段的建议 | 交通局 | 已办结。实施2022年隐患处治及新增排水工程，新建混凝土边沟300米，安装过户涵管48米，新铺路面1.089千米。 |
| 5 | 关于新建古城镇第二小学西侧道路的建议 | 交通局 | 争取办理。因项目道路拓宽需新增占用耕地和基本农田，且农村公路建设资金短缺，暂无法立项实施，下一步将根据县财政及农村公路建设用地调整情况，力争列入下年度项目建设计划。 |
| 6 | 关于硬化新集乡新集村团庄组道路的建议 | 交通局 | 正在办理。已完成项目立项和招投标等前期工作，因项目占用基本农田，待“三区三线”划定审核通过、项目建设用地问题解后开复工建设。 |
| 7 | 关于硬化草庙乡丑畔村村组道路的建议 | 交通局 | 正在办理。已完成项目立项和招投标等前期工作，因项目占用基本农田，待“三区三线”划定审核通过、项目建设用地问题解后开复工建设。 |
| 8 | 关于修建冯庄乡上湾村中庄组老坟湾崾岘至河滩道路的建议 | 交通局 | 正在办理。已完成项目立项和招投标等前期工作，因项目占用基本农田，待“三区三线”划定审核通过、项目建设用地问题解后开复工建设。 |
| 9 | 关于续建红河镇宽坪蔬菜标准化示范园区的建议 | 农业农村局 | 已办结。依托东升、春又发等龙头企业，扩展基地面积600亩，建设连栋育苗温棚7000平方米，利用无纺布覆盖开展春提早栽培模式示范。 |
| 10 | 关于立项建设小岔乡榆树示范村的建议 | 农业农村局 | 已办结。完成榆树村“5350”示范村项目建设，培育示范户26户，存栏肉牛219头，建成青贮池30户，青贮玉米种植1138亩。 |
| 11 | 关于改造提升红河镇韩堡村设施农业园区的建议 | 农业农村局 | 已办结。共计维修红河韩堡蔬菜大棚252栋。 |
| 12 | 关于加强城阳乡涝池村“十三五”移民安置点基础设施建设的建议 | 乡村振兴局 | 已办结。已完成所有建设内容。 |
| 13 | 关于在交岔乡街道建设标准化水厕及配套污水管网的建议 | 住建局 | 已办结。建成2座水冲式公厕，每座80平方米，可以满足交岔乡街道常住人口使用。 |
| 14 | 关于建设古城镇街道停车场的建议 | 住建局 | 争取办理。已完成停车场前期规划，建设面积约400平方米，计划争取自治区2023年古城镇重点镇建设项目一并实施。 |
| 15 | 关于对孟城公路沿线绿化美化的建议 | 自然资源局住建局 | 正在办理。已列入孟城公路两侧排水工程项目一并实施，正在进行前期测绘。 |
| 16 | 关于修建罗洼乡马涝村部至田湾组森林防火通道的建议 | 自然资源局 | 已办结。已完成马涝村部至田湾组防火通道建设，共修建防火通道2.2公里。 |
| 17 | 关于对小岔乡中心小学崖面进行砌护的建议 | 教体局 | 正在办理。已完成现场勘察，计划对原崖面清理并砌筑护坡，经预算，砌筑工程量2106立方米，所需资金208万元，由于崖面上方是路面，目前正与有关方面协调沟通。 |
| 18 | 关于维修红河镇宽坪至常沟段北干防洪灌溉渠的建议 | 水务局 | 已办结。新建排洪渠1660米，生产桥9座，完成投资67.47万元。 |
| 19 | 关于在罗洼乡街道电管站及乡政府门口安装限速摄像头的建议 | 公安局 | 已办结。该路段已于2021年10月安装了红绿灯和电子警察设备一套，按照公安部有关国省道车辆限速不得低于70的要求，该路段暂不适宜安装限速设备。 |
| 20 | 关于建设冯庄小园子红色文化广场的建议 | 文广局 | 争取办理。因项目用地不符合规划，待土地调规完成后组织实施冯庄小园子红色文化广场。 |