附件2

彭阳县国家园林县城复查验收工作责任清单

| 序号 | 目标 | 指标 | 指标 类型 | 国家园林县城 复查标准 | 工作任务 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、 生态 宜居 | 城市绿地率（%） | 导向指标 | 城市绿地率≥40%；城市各城区最低值不低于25%。 | 调查计算确定建成区绿地率数据。 | 9月底 | 住房城乡建设局 | 景德镇 |
| 2 |  | 城市绿化覆盖率（%） | 底线指标 | 城市绿化覆盖率≥41%；乔灌木占比≥60% | 调查计算确定建成区绿化覆盖率和乔灌木占比数据。 | 9月底 | 住房城乡建设局 | 景德镇 |
| 3 |  | 人均公园绿地面积（㎡/人） | 底线指标 | 人均公园绿地面积≥12㎡/人；城市各城区最低值不低于5.0㎡/人 | 调查计算确定城市人均公园绿地面积数据； | 9月底 | 住房城乡建设局 | 景德镇 |
| 4 |  | 公园绿化活动场地服务半径覆盖率（%） | 底线指标 | 公园绿化活动场地服务半径覆盖率≥85% | （1）提供城市公园绿地服务半径覆盖率情况说明； （2）公园绿地现状分布图（标明公园绿地名称、位置及面积）、城市居住区（小区）位置及分布范围图。 | 9月底 | 住房城乡建设局 | 景德镇 |
| 序号 | 目标 | 指标 | 指标类型 | 国家园林县城 复查标准 | 工作任务 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人 |
| 5 | 一、生态 宜居 | 城市绿道服务半径覆盖率（%） | 导向指标 | 万人拥有绿道长度≥1公里；服务半径覆盖率≥60% | （1）计算万人拥有绿道长度及服务半径覆盖率； （2）提供城市绿道规划建设情况说明和《城市绿道建设规划》文本； （3）2017-2021年绿道建设批复文件、施工合同及工程量清单。 | 9月底 | 住房城乡建设局 | 景德镇 |
| 6 |  | 10万人拥有公园个数（个/10万人） | 导向指标 | 10万人拥有公园个数≥1个 | 提供城市公园绿地基本情况说明及城市综合公园绿地统计台账及主要综合公园简介。 | 8月底 | 住房城乡建设局 | 景德镇 |
| 7 |  | 城市生态廊道达标率 | 导向指标 | 建成区内组团之间净宽度不小于100米的生态廊道长度与城市组团间应设置的净宽度不小于100米且连续贯通的生态廊道长度比率为100%。 | 提供城市生态廊道调查现状数据和分布图。 | 9月底 | 住房城乡建设局 | 景德镇 |
| 8 |  | 城市生物多样性保护达标率 | 导向指标 | 地级及以上城市至少有一个符合标准规范要求，面积大于20公顷的植物园；近三年乡土适生植物应用面积占新建、改建绿地面积比例大于80%；具备连续三年的城市生物多样性监测数据。 | （1）提供近三年乡土适生植物应用面积占新建、改建绿地面积情况。 提供连续三年的城市生物多样性监测数据。 （3）生物多样性规划 | 9月底 | 自然资源局 | 王克祥 |
| 序号 | 目标 | 指标 | 指标类型 | 国家园林县城复查标准 | 工作任务 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人 |
| 9 | 二、健康 舒适 | 城市林荫路覆盖率（%） | 底线指标 | 城市林荫路覆盖率≥70% | 完成城市道路绿化林荫路覆盖率普查； 加大道路绿化建设，确保城市林荫路覆盖率达到70%以上； 收集整理提交相关材料及实施说明材料。 城市（县）步行道、自行车道、林荫路位置图 | 9月底 | 住房城乡建设局 | 景德镇 |
| 10 |  | 城市道路绿化达标率（%） | 导向指标 | 城市道路绿化达标率≥80% | 依据《城市道路绿化规划和设计规范》，加强新建道路绿化建设，道路绿地率应符合“园林景观路绿地率不得小于40﹪；红线宽度大于50m的道路绿地率不得小于30﹪；红线宽度在40m～50m的道路绿地率不得小于25﹪；红线宽度不小于40m的道路绿地率不得小于20﹪的标准。 调查统计现状道路的绿地达标率； 城市主次干道位置分布图。 | 9月底 | 住房城乡建设局 | 景德镇 |
| 11 |  | 立体绿化实施率（%） | 导向指标 | 建成区内立体绿化的项目数量（个）占项目总数量（个）的百分比≥10% | 落实立体绿化推广的鼓励政策，在本管辖范围内有效推广立体绿化； （2）汇总整理提交相关材料及实施说明材料。 | 8月底 | 住房城乡建设局 | 景德镇 |
| 序号 | 目标 | 指标 | 指标类型 | 国家园林县城复查标准 | 工作任务 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人 |
| 12 | 二、健康 舒适 | 园林式居住区（单位）达标率（%） | 导向指标 | 建成区内园林式居住区（单位）的数量（个）占建成区内居住区（单位）总数量（个）≥50% | 加强居住区（单位）庭院绿化建设，并积极开展园林式居住区（单位）评选、复查工作。 提供建成区园林式居住区（单位）建设情况说明及2017-2021年居住区（单位）和园林式居住区（单位）统计台账及位置及分布范围图。 | 9月底 | 住房城乡建设局 | 景德镇 |
| 13 | 三、安全 韧性 | 建成区蓝绿空间占比（%） | 导向指标 | 建成区各类绿地和水域总面积占建成区总面积的百分比≥43%。 | 调查、统计建成区内各类绿地面积数据；提供规划并公布的绿线位置分布图，并有明确坐标。 | 8月底 | 住房城乡建设局 | 景德镇 |
|  |  |  |  |  | （2）调查、统计建成区内各类水域面积数据；提供规划并公布的蓝线位置分布图，并有明确坐标。 |  | 水务局 | 张志科 |
| 14 |  | 防灾避险绿地设施达标率（%） | 导向指标 | 建成区达到《城市绿地防灾避险设计导则》设施要求的防灾避险绿地数量（个）占纳入城市防灾避险体系全部防灾避险绿地数量（个）的百分比达到100%。 | 按照《城市绿地防灾避险设计导则》设施要求，完善饮水处、临时厕所和排污管道等应急避险设施； （2）汇总整理提交相关材料及实施说明材料。 | 8月底 | 住房城乡建设局 | 景德镇 |
| 15 |  | 城市湿地保护实施率（%） | 导向指标 | 建成区内实施保护的城市湿地面积占建成区内城市湿地总面积的百分比为100%。 | 完成建成区内的湿地资源普查。 （2）制定《城市湿地资源保护规划和实施措施》。 （3）汇总整理提交相关材料及实施说明材料。 | 8月底 | 自然资源局 | 王克祥 |
| 序号 | 目标 | 指标 | 指标类型 | 国家园林县城 复查标准 | 工作任务 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人 |
| 16 | 四、风貌特色 | 具有历史价值的公园保护率（%） | 导向指标 | 建立具有历史价值的公园保护名录，按照名录和保护要求实施保护的具有历史价值的公园数量（个）占纳入名录具有历史价值的公园总数量的百分比达到100%。 | 制订、完善宋城公园等具有历史价值的公园保护方案。 提供具有历史价值的公园保护名录和具体情况说明。 （3）建成区内历史文化街区位置及分布范围图。 | 9月底 | 牵头单位住房城乡建设局 配合单位文化旅游广电局 | 景德镇 韩文涛 |
| 17 |  | 古树名木及后备资源保护率（%） | 导向指标 | 建成区内受到保护的古树名木及后备资源（棵）占建成区内古树名木（棵）的百分比达到100%。 | 建立古树名木的档案和标志，划定保护范围，加强养护管理。 提交档案材料及养护管理办法等说明材料； 建成区古树名木分布图。 | 9月底 | 牵头单位住房城乡建设局 配合单位自然资源局 | 景德镇 王克祥 |
| 18 |  | 园林绿化工持证上岗率（%） | 导向指标 | 园林绿化工程中持证人员数量（人）占该工程技术工种上岗人员总数量（人）的百分比达到100%。 | 在绿化工程施工当中严格落实持证上岗制度； （2）提供近三年园林绿化工程中持证人员信息。 | 9月底 | 住房城乡建设局 | 景德镇 |
| 序号 | 目标 | 指标 | 指标类型 | 国家园林县城 复查标准 | 工作任务 | 完成 时限 | 责任单位 | 责任人 |
| 19 | 五、综合否定项 |  |  | 未发生重大安全、污染、破坏生态环境、破坏历史文化资源等事件，违背城市发展规律的破坏性“建设”和大规模迁移砍伐城市树木行为。 | 提供未发生重大安全、污染、破坏生态环境等事件的相关证明材料。 | 8月底 | 市生态环境局 彭阳分局 | 虎攀 |
|  |  |  |  |  | 提供未发生重大安全、破坏历史文化资源等事件的相关证明材料。 |  | 文化旅游广电局 | 韩文涛 |
|  |  |  |  |  | 提供未发生重大安全、违背城市发展规律的破坏性“建设”和大规模迁移砍伐城市树木行为的相关证明材料。 |  | 住房城乡建设局 | 景德镇 |
| 20 | 六、遥感调查与测评基础资料 |  |  | 地市（县）土地用地分类图（含纸质和电子图件） | （1）城市划定并公布的土地用地分类图，并有明确坐标。同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPRG格式； （2）城市（县）地形图。图件格式：dwg格式图件比例尺：1：5000或1:10000地形图范围大于城市建成区范围涉密地形图应进行脱密处理； （3）城市（县）及建成区范围图。建成区是城市（县）行政区内实际已成片开发建设、市政公用设施和公告设施基本具备的区域。城市建成区界限的划定应符合城市总体规划要求，不能突破城市规划建设用地的范围，且形态相对完整。一式两份； （4）建成区面积说明。城市（县）建成区面积纸质说明材料，一式两份。 | 9月底 | 自然资源局 | 王克祥 |
|  |  |  |  |  | （5）建成区人口说明。城市（县）建成区内的城区人口和暂住人口数量纸质说明材料；一式两份。 |  | 公安局 | 马贵仁 |
|  |  |  |  |  | （6）经审批、正在实施的《城市（县）绿地系统规划》（文本及附图集）。 |  | 住房城乡建设局 | 景德镇 |