附件1

2020年彭阳县农村改厕项目建设领导小组

为确保农村户用厕所改造项目顺利实施，特成立彭阳县农村改厕项目建设领导小组，其组成人员如下：

组  长：何少庸  政府副县长

成  员：王宏东  县纪委副书记

刘胜利  县发展改革局局长

王永贤  县财政局局长

吴  毅  县自然资源局局长

王继讲  县住房和城乡建设局局长

白云鹏  县农业农村局局长

袁继安  县文化旅游广电局局长

韩治军  县卫生健康局局长

孙智慧  县审计局局长

陈宗惠  县扶贫办主任

虎  攀  市生态与环境保护局彭阳分局局长

黄金智  县农业农村局副局长

各乡（镇）乡（镇）长

领导小组办公室设在县农业农村局，白云鹏同志兼任办公室主任。

附件2

2020年农村户用厕所改造任务及资金

| 乡 镇 | 户用厕所 改造数量 （户） | 补助资金（万元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 区级补助资金 | 县级配套资金 |  |
| 合 计 | 5000 | 2000 | 1000 | 1000 |  |
| 白阳镇 | 600 | 240 | 120 | 120 |  |
| 古城镇 | 850 | 340 | 170 | 170 |  |
| 城阳乡 | 300 | 120 | 60 | 60 |  |
| 红河镇 | 750 | 300 | 150 | 150 |  |
| 新集乡 | 1150 | 460 | 230 | 230 |  |
| 王洼镇 | 450 | 180 | 90 | 90 |  |
| 草庙乡 | 200 | 80 | 40 | 40 |  |
| 孟塬乡 | 300 | 120 | 60 | 60 |  |
| 交岔乡 | 100 | 40 | 20 | 20 |  |
| 小岔乡 | 100 | 40 | 20 | 20 |  |
| 冯庄乡 | 100 | 40 | 20 | 20 |  |
| 罗洼乡 | 100 | 40 | 20 | 20 |  |

分配表

| 附件3 2019年农村户用厕所改造未完成数量统计表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡 镇 | 任 务（户） | 已改造完成厕所数量（户） | 其中:水冲式厕所（户） | 其中：节水防冻型厕所（户） | 下欠任务数量（户） | 备注 |
| 白阳镇 | 500 | 244 |  | 244 | 256 |  |
| 古城镇 | 900 | 340 | 285 | 55 | 560 |  |
| 城阳乡 | 900 | 262 | 53 | 209 | 638 |  |
| 红河镇 | 450 | 279 |  | 279 | 171 |  |
| 草庙乡 | 300 | 282 |  | 282 | 18 |  |
| 孟塬乡 | 300 | 264 |  | 264 | 36 |  |
| 交岔乡 | 150 | 137 |  | 137 | 13 |  |
| 罗洼乡 | 100 | 66 |  | 66 | 34 |  |
| 小岔乡 | 150 | 150 |  | 150 | 0 |  |
| 冯庄乡 | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  |
| 王洼镇 | 400 | 265 | 110 | 155 | 135 |  |
| 新集乡 | 550 | 288 | 219 | 69 | 262 |  |
| 合计 | 4800 | 2677 | 667 | 2010 | 2123 |  |

| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 彭阳县农村户厕改厕验收档案表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡（镇） 村 组 编 号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 户主姓名 |  |  | 竣工日期 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 身份证号 |  |  |  |  |  | 家庭人口 |  |  |  |
| 厕所类型 | 具有完整上下水的水冲式厕所 |  |  |  | 化粪池相关内容不要求 |  |  |  |  |
|  | 水冲的三格式化粪池厕所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化粪池类型 | 塑料化粪池 |  |  |  | 混凝土化粪池 |  |  | 砖混结构化粪池 |  |
| 项目 | 指标 | 项目内容 |  |  |  |  |  | 单项评价 |  |
| 厕屋及厕具建设 | 主控 | 1、厕屋选址：应建造在室内或庭院，尽可能靠近居室方便使用，避风、向阳（现场查看）。建在院外为不合格。 |  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |
|  |  | 2、厕具合格：便器、贮水桶、压力泵等结构（配）件是否合格（看材料合格证）。有合格证的为合格，没有的为不合格。 |  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |
|  |  | 3、厕具安装：便器、冲水设备的安装应平正、牢固、无渗漏（现场查看）。有一项安装不到位的为不合格。 |  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |
|  |  | 4、管道和冲水：各接口连接紧实，无渗漏；冲厕顺畅，冲水完毕后出水立即能够进入化粪池，无滞留。（现场查看） |  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |
|  | 一般 | 5、厕屋建筑面积：建在室内的应≧1.81㎡，建在室外院内的应≧3.85㎡，高度应≧2m，有厕顶,有通风、防冻、保温等设施（现场查看）。建筑面积、高度不足的为不合格，无顶、无防冻保温设施的为不合格。 |  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |
|  |  | 6、厕屋地面：应硬化且高于庭院地面10厘米以上（彩钢厕屋应有10厘米水泥垫层）（现场查看）。无硬化、低于庭院地面的为不合格。 |  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |
| 化粪池及配套设施建设 | 主控 | 7、产品合格：化粪池应有生产合格证和产品检测合格证明。没有的为不合格。 |  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |
|  |  | 8、化粪池外观：应完整，无破损、无裂缝，各组件配套（现场查看）。有破损和裂缝或不完整、组件不配套的为不合格。 |  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |
|  |  | 9、化粪池渗漏：三格式化粪池池壁和隔间无渗漏。有渗漏的为不合格。（现场注水试验） |  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |
|  |  | 10、化粪池隔板：隔板应坚固，无破碎、变形。除玻璃钢化粪池外，其它塑料化粪池隔板间要有横向支撑。 |  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |
|  |  | 11、化粪池排气：三格式化粪池第一和第二格间上三分之一的“气室”应联通，第一格上设排气孔，外接排气管。无排气口的为不合格。 |  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |

| 化粪池及配套设施建设 | 主控 | 12、化粪池窨井盖：应牢固、安全，质地坚韧，质量符合相关标准（检测合格证）。无检测合格证的为不合格。 |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13、化粪池容积≥2立方，化粪池壁厚（加筋）≥7mm。达不到要求的为不合格。 |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |
|  |  | 14、化粪池埋深：化粪池顶部距地面小于1.5m的为不合格。 |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |
|  |  | 15、化粪池选址：埋设应避开道路，不得影响交通、行人行路安全（现场查看），有影响的为不合格。 |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |
| 化粪池及配套设施建设 | 一般 | 16、池基处理：化粪池坑底部应夯实后加混凝土垫层等防止化粪池沉降措施(查看施工或监理记录)。 |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |
|  |  | 17、池顶处理：化粪池顶部要采取硬化措施，并与窨井盖保持水平面（现场查看）。 |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |
|  |  | 18、化粪池填土：化粪池埋设要逐层夯实填方（查看施工记录）。 |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |
|  |  | 19、检查口：三格式化粪池第二格没有检查口的为不合格（可以与第一格合用一个口）。检查口、清掏口做到防雨水倒灌需求，且需专业工具才可打开（现场查看）。 |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |
|  |  | 20、排气管：安装是否符合规范要求，应高于屋顶50cm,排气管上口是否安装防护罩或弯头（现场查看）。 |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |
|  |  | 21、连接管：厕具和化粪池的各连接管连接规范，无渗漏。有渗漏的为不合格。 |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |
| 档案及内业管理 | 主控 | 22、档案管理：改厕按照“一村一册，一户一卡”建档立卡，统计清晰，农户及改厕信息齐全。 |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |
|  |  | 23、采购执行情况：产品供应、施工、监理企业的采购文件、中标企业名录、合同或协议等规范、分类归档清晰。统计清单明确、资料齐全可查的合格，有缺项，否则不合格。 |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |
|  |  | 24、运营服务情况：运营维护委托书、合同规范，服务内容、方式等明确。否则为不合格。 |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |
| 原旱厕拆除情况 | 主控项目 | 25、改厕完成能够正常使用的，3个月后，旱厕未拆除的为不合格。（以农户签字认可时间为始） |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |
| 用户满意度 | 主控项目 | 满意 |  | 不满意 |  | 签 字 |  |  |
| 综合评价 |  | 主控指标有一项不合格，综合评价为不合格；一般指标 三项不合格，综合评价为不合格。 |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |
| 村委会 验收意见 | 负责人： （公章） 年 月 日 |  | 镇政府 验收意见 |  | 负责人： （公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 县农业农村局验收意见 | （公章） 验收组成员： 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附件5

| 彭阳县农村户用厕所改造项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 专项名称 |  | 农村户用厕所改造项目 |  |  |  |  |
| 自治区主管部门 |  | 自治区农业农村厅 |  | 专项实施期 | 1年 |  |
| 市县财政部门 |  | 彭阳县财政局 |  | 市县主管部门 | 彭阳县农业农村局 |  |
| 资金 情况 （万元） | 年度金额： |  |  | 4000 |  |  |
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  |  |
|  | 自治区补助 |  |  | 2000 |  |  |
|  | 市县资金 |  |  | 2000 |  |  |
| 年度总体目标 | 全县完成10000户农村户厕改造；农村卫生厕所普及率明显提高。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 农户卫生厕所改造任务完成率 |  |  | 100% |
|  |  | 质量指标 | 农村卫生厕所建设质量通过验收 |  |  | 是 |
|  |  | 时效指标 | 12月底前项目任务完成 |  |  | 是 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 随着农村人居环境改善，彻底改善农民生产生活条件，推动农民增收。 |  |  | 增加 |
|  |  |  | 卫生厕所普及率的提高，粪便通过无害化处理和资源化利用，变成有机肥，增加收入。 |  |  | 增加 |
|  |  | 社会效益 指标 | 改善乡村基本公共服务体系，改善农村生产生活条件 |  |  | 提高 |
|  |  |  | 粪便得到无害化处理，减少群众肠道类疾病的传播 |  |  | 减少 |
|  |  |  | 提高农民环境健康意识和卫生习惯 |  |  | 提升 |
|  |  | 生态效益 指标 | 粪污无害化处理，降低粪便对环境的污染 |  |  | 降低 |
|  |  |  | 粪污资源化利用，变成有机肥，减少化肥使用量，降低环境污染 |  |  | 降低 |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续改善农村生活条件 |  |  | 持续改善 |
|  |  |  | 持续改善农村生态环境 |  |  | 持续改善 |
|  |  |  | 持续减少化肥用量 |  |  | 持续改善 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% |

| 附件6 彭阳县2020年农村户用厕所改造项目乡村自验汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡（镇） 村 时间：2020年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 家庭住址 | 身份证号 | 改造模式 | 联系电话 | 验收结果 | 农户签字（盖章） | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组人员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7

| 2020年农村户用卫生厕所改造项目责任清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 需完成任务数（户） |  |  | 乡（镇） 责任人 | 农业农村局责任分工 |  | 备注 |
|  | 小计 | 2019年 项目下欠数 | 2020年 项目任务数量 |  | 行政责任人 | 技术、质量 责任人 |  |
| 白阳镇 | 856 | 256 | 600 | 李 静 | 黄金智 | 安恒军 |  |
| 冯庄乡 | 100 | 0 | 100 | 何绍龙 |  |  |  |
| 城阳乡 | 938 | 638 | 300 | 王 军 |  |  |  |
| 红河镇 | 921 | 171 | 750 | 袁治栋 |  |  |  |
| 孟塬乡 | 336 | 36 | 300 | 刘克效 |  |  |  |
| 小岔乡 | 100 | 0 | 100 | 李 渊 |  |  |  |
| 草庙乡 | 218 | 18 | 200 | 杨延峰 |  |  |  |
| 古城镇 | 1410 | 560 | 850 | 李 剑 |  | 王彦军 |  |
| 王洼镇 | 585 | 135 | 450 | 杨晓琴 |  |  |  |
| 交岔乡 | 113 | 13 | 100 | 海 岗 |  |  |  |
| 新集乡 | 1412 | 262 | 1150 | 文小荣 |  |  |  |
| 罗洼乡 | 134 | 34 | 100 | 陈宏璋 |  |  |  |
| 合 计 | 7123 | 2123 | 5000 |  |  |  |  |

附件8

彭阳县农村厕所改造考核指标体系

| 考核验收指标 | 评价分值 | 评 分 标 准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织 领导 | 10 | 制订实施方案，分解落实计划；建立工作推进机制，明确职责分工（5分） |  |
|  |  | 建立健全改厕后检查维修、收运、资源利用等长效管理机制（5分） |  |
| 宣传 发动 | 5 | 利用广播、电视、报刊和宣传标语等多种形式动员发动（2分） |  |
|  |  | 厕所使用须知上墙（3分） |  |
| 资金 管理 | 10 | 待项目验收后及时兑付补助资金（5分） |  |
|  |  | 无套取、截留、挤占、挪用改厕资金等违规使用资金行为。一村一册，一户一卡。建册建卡不全的不得分（5分）。 |  |
| 技术 指导 | 10 | 举办改厕技术培训班，达到每村一个明白人的（5分）。 |  |
|  |  | 成立技术服务组指导农民进行改厕（5分），未成立指导组的不得分。 |  |
| 厕具及化粪池采购及质量 | 15 | 按程序由乡镇推荐产品，或规定农户联户采购、自购厕具和化粪池的，所购产品必须是企业生产经营许可证、产品合格证及产品质量检验证齐全（5分）。 |  |
|  |  | 厕具符合GB 19379-2012和DB37/T2792-2016、DB37/T2793-2016；化粪池符合CJ/T489-2016、CJ/T409-2012 、CJ/T2460-2018的要求。厕具及化粪池产品质量要求和主要参数要符合标准要求（10分）。 |  |
| 施工质量控制 | 25 | 建立农村改厕质量监理及管理制度（5分） |  |  |
|  |  | 进行改厕施工现场质量巡查与指导监督（4分） |  |  |
|  |  | 施工队伍具有相应资质的（2分）；以乡村为单位自行组织队伍统一施工的，施工人员经过改厕培训（县级建立培训档案和花名册为据）（2分）。 |  |  |
|  |  | 建立农村厕所改造质量保证制度，明确保质期、质保金比例和返还要求和时限，明确产品企业、施工单位及监督单位质量负责人（5分）。 |  |  |
|  |  | 签定运营维护协议或委托书，运行改厕后期运营维护机制的（2分）。无协议、未运行的不得分。 |  |  |
|  |  | 有分户《竣工验收表》（5分） |  |  |
| 档案资料及内业管理 | 10 | 改厕档案资料管理规范，分类整理，登记造册（10分）。 |  |  |
| 改厕 数量 | 10 | 根据各乡镇实际完成数量与年度任务相比*10。（10分） |  |  |
| 农户满意度 | 5 | 厕屋入室率100%（2分），每少5个百分点扣0.5分，2分扣完为止。农户满意度100%（3分），每降低2个百分点，扣0.5分，3分扣完为止。 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |