附件2                    

工程项目表

	序号
	项目名称
	建设性质
	项目建设内容及规模
	建设期限（年）
	责任单位

	一
	生态保护修复类项目

	1
	400mm降水线造林绿化项目
	新建
	构建绿色发展屏障，全市完成造林绿化65万亩，其中彭阳县18.26万亩。
	2020.12
	自然资源局

	2
	山水林田湖草生态保护修复项目
	新建
	构建绿色循环生态环境体系，完成水土流失治理172平方公里。
	2020-2021
	自然资源局

	3
	2020年六盘山重点生态功能区降雨量 400 毫米以上区域造林绿化工程
	新建
	实施三北防护林工程1.8万亩，退化林分修复1万亩；天然林资源保护工程1.2万亩；新造灌木林1万亩；未成林补植补造13.5万亩（含退化林分改造7万亩）。
	2020
	自然资源局

	4
	彭阳县红河水污染防治项目
	新建
	治理流域面积322km2，绿化水土保持林营造，治理排污口27处、埋设排污管道40.5km，建净化池27座。
	2020-2021
	水务局

	5
	彭阳县流域综合治理项目
	新建
	在茹河、大梁、李渠、北山片区，治理水土流失面积172.01km2，新修田间道路绿化等。
	2020-2021
	自然资源局

	6
	彭阳县彭青高速彭阳出入口至朝那桥土方整治绿化工程
	续建
	在彭阳县彭青高速出入口南侧，西起彭青高速彭阳出入口，东至朝那桥，北起彭青高速连接线，南至茹河街，实施土方整治和绿化工程，规划东西长约1100m，南北长约370m，占地总面积33.5hm²。
	2019-2020
	住房城乡建设局

	二
	生态富民类项目

	7
	“四个一”林草产业示范推广项目
	新建
	培育生态经济产业链，新建千亩以上示范点11个4.91万亩。
	2020
	自然资源局

	8
	草畜产业示范区建设项目
	新建
	提质发展高效种养业，打造“固原黄牛”品牌，全市改良苜蓿30万亩，调种青贮玉米70万亩，改良肉牛22.6万头，提升千头以上牛肉养殖示范村20个，新增肉牛育肥场1个，饲养量达114万头
	2020
	农业农村局

	9
	固原市马铃薯产业链建设项目
	新建
	打造“固原马铃薯”、“固原淀粉”品牌，全市种植新品种30万亩，产量达到200万吨以上。
	2020
	农业农村局

	10
	固原市冷凉蔬菜产业链建设项目
	新建
	打造“六盘山冷凉蔬菜”品牌，建立生产技术规程和标准，全市种植面积稳定在50万亩，其中优势新品种30万亩，产量达到220万吨。
	2020
	农业农村局

	11
	固原市特色种养业发展项目
	新建
	打造“六盘山”小杂粮和“固原中蜂”品牌，调优特色种养业，组建产加销企业联合体或企业集团，全市优质杂粮种植面积稳定在86万亩，中蜂养殖达到8.5万群。
	2020
	农业农村局

	12
	固原市中药材产业链建设项目
	新建
	打造“六盘山道地中药材”品牌，提升中药材品质，全市种植面积达到23.9万亩。总产量达到3.2万吨，建成固原市中药材交易市场。
	2020
	科技局

	13
	固原市全域旅游示范区建设项目
	新建
	厚植全域旅游发展基础，配套完善旅游标识，建成彭阳县麻喇湾公园、国家长征文化公园。
	2020
	文化旅游广电局

	14
	2020年“四个一”林草产业试验示范工程
	新建
	在全县12个乡镇，发展“四个一”林草产业试验示范工程52万亩，其中“一棵树”10万亩，“一株苗”0.5万亩，“一枝花”3.5万亩，“一棵草”38万亩。
	2020
	自然资源局

	15
	“四个一”供水水源工程
	新建
	配套草庙乡祁崾岘、交岔乡交岔、古城镇挂马沟（二期）、红河镇柴沟等节水补灌项目区，维修孟塬乡双树、草滩、赵山庄，冯庄乡茨湾、城阳乡涝池、杨坪等节水补灌项目区；改造节水面积9835亩，维修节水面积5200亩。
	2020
	水务局

	16
	2020年高标准农田建设项目
	新建
	在新集何山、古城田壕等地，新建高标准农田10万亩，其中实施高效节水灌溉1万亩。
	2020
	水务局

	17
	彭阳县优质粮食工程
	续建
	实施中国好粮油示范县创建和优质粮食产后服务体系建设工程。在白阳、城阳等乡镇建马铃薯、胡麻基地1.1万亩；在南门工业园区、红河、新集、古城、小岔等乡镇建设粮食产后服务中心7个，配套产后干燥清理、运输、除尘等设备59台（套），配套粮食检化验设备15台，信息销售平台4个，改造维修仓房19062m²、简易罩棚3700m²、地坪道路12800m²等。
	2019-2020
	农业农村局

	三
	节能降耗类项目

	18
	再生水利用工程项目
	新建
	建设彭阳县污水处理厂再生水利用项目。
	2020-2022
	住房城乡建设局

	19
	水库联蓄联调工程
	新建
	全市共建水库联蓄联调工程15处，涉及水库46座，建设联通管道399公里。其中彭阳县乃河至长城塬灌区连通工程、红河干流（红堡—柴沟）水库连通工程、石家峡至槐沟水库连通工程。
	2020-2025
	水务局

	20
	2020年老旧小区改造项目
	改建
	加大老旧小区改造力度，全市改造30个老旧小区给排水、院坪硬化、 外墙保温、绿化等基础设施。
	2020
	住房城乡建设局

	21
	马铃薯淀粉加工废水汁水还田利用研究试点项目
	续建
	在全县马铃薯淀粉加工废水汁水还田利用研究试点企业开展清洁生产，建设蛋白提取等设施，污水收集处理池、还田利用渠系、田间施用设施。
	2019-2020
	生态环境分局

	22
	王洼选煤厂二期改扩建项目
	新建
	建成封闭式煤仓项目。
	2020
	王洼煤业公司

	23
	鑫卓能源煤矸石分选加工项目
	新建
	建成生产车间4.9万平方米，购置煤矸石分选破碎加工流水线和制砖流水线，年内投入运行。
	2020
	工业园区

	四
	污染防治类项目

	24
	彭阳县第二污水处理厂工程
	新建
	在南门工业园区，建设预处理车间1座、调节池1座、配水井1座、生化池2座，沉淀池2座、剩余及回流污泥泵池1座、污水提升泵池1座、深度处理车间1座、接触消毒池及巴氏计量渠1座、鼓风机房及变配电室1座、附属用房及门房等。
	2020-2021
	住房城乡建设局

	25
	彭阳县乡镇污水处理工程
	新建
	在交岔乡新建日处理能力为100立方米/天污水处理站1座，敷设污水收集主管道1.1公里，支管道3.41公里；在罗洼乡新建日处理能力为150立方米/天污水处理站1座，配套部分集污管网。
	2020
	生态环境分局

	26
	彭阳县生活垃圾填埋场封场项目
	新建
	对垃圾填埋场一期工程进行封场，封场总库容34万m³，主要包括垃圾堆体整形工程，终场覆盖系统，地表水导排系统，气体收集工程，绿化工程等。
	2020-2021
	住房城乡建设局

	27
	彭阳县2019年农村污水治理项目
	续建
	建设新集乡沟口村、小岔乡小岔村、冯庄乡冯庄村、古城镇古城村居民点等4个生活污水处理站；实施白阳镇余沟村等3处集污管网建设工程。
	2019-2020
	生态环境分局

	五
	改善人居环境类项目

	28
	“互联网+人饮”工程
	新建
	实施“互联网+人饮”改造提升工程，推进农村自来水信息化控制水平，年内实现全市城乡“互联网+人饮”全覆盖。
	2020-2021
	水务局

	29
	农村人居环境整治项目
	新建
	改善农民生活条件，推广 “乡村文明实践积分卡”制度，推进“百村示范，千村整治”行动，全市新建农户改厕3万座，农村垃圾分类示范村20个，乡镇污水处理站20座，禽畜粪污、庭院改造绿化等。
	2020-2021
	农业农村局

	30
	彭阳县“五土”共改改善农村人居环境项目
	续建
	四条主线环境集中绿化，农村土窑封堵，土房、土棚、土墙拆除，土路改造。
	2019-2020
	住房城乡建设局

	31
	彭阳县2020年农村人居环境整治项目
	新建
	在白阳、城阳、草庙、孟塬和新集5个乡镇5个村庄实施人居环境治理。
	2020
	住房城乡建设局

	32
	彭阳县城区绿化提升工程
	新建
	对行政中心、广安桥北侧、栖凤街、怡园广场、民生家园、彭阳商场、东山根底、朝那桥、安定桥、广安桥、金浦大桥、富阳桥、南门桥等进行绿化美化；绿地绿化：对经一路、明皇购物中心门前、东环路加油站局部、行政中心西侧、悦龙山、姚河、茹河商场及老城墙等进行绿化。
	2020
	住房城乡建设局

	六
	环保能力建设类项目
	
	

	33
	生态环境监测监控能力建设
	新建
	市生态环境局及各分局环境监测实验室、各县（区）断面、水源地、空气自动监测站维修改造、添置更换监测设备；环境监控能力建设设备购置。
	2020-2021
	生态环境分局

	34
	彭阳县智慧环保信息化平台
	新建
	在重点排污企业安装视频监控系统，“一企一档”系统、网格化管理、环境行政执法、沙盘管理、环境应急管理系统；整合污染源在线监控系统、大气、水环境质量监测系统、环境统计系统、信访投诉系统数据；对重点涉水、涉气企业安装智能IC卡总量控制系统，全自动采样留样系统等。
	2020-2021
	生态环境分局




