| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 彭阳县城（乡镇）热源清洁化改造目标表（总表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 区域 |  | 类别 |  | 2022 年 |  |  |  |  |  | 2023 年 |  |  |  |  |  | 2024 年 |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 改造面积 （㎡） |  |  | 改造户数 （户） |  |  | 改造面积 （㎡） |  |  | 改造户数 （户） |  |  | 改造面积 （㎡） |  |  | 改造户数 （户） |  |  | 改造面积 （㎡） |  |  | 改造户数 （户） |  |  |
|  |  |  | 总计 |  | 县城 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1500000 |  |  | 16900 |  |  | 990000 |  |  | 11100 |  |  | 2490000 |  |  | 28000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 农村 |  | 280000 |  |  | 2800 |  |  | 828000 |  |  | 8500 |  |  | 663000 |  |  | 6700 |  |  | 1771000 |  |  | 18000 |  |  |
| 1 |  |  | 彭阳县 |  | 白阳镇 |  | 32400 |  |  | 324 |  |  | 91080 |  |  | 935 |  |  | 72930 |  |  | 737 |  |  | 196410 |  |  | 1996 |  |  |
| 2 |  |  | 彭阳县 |  | 古城镇 |  | 46700 |  |  | 467 |  |  | 184985 |  |  | 1899 |  |  | 130720 |  |  | 1321 |  |  | 362405 |  |  | 3687 |  |  |
| 3 |  |  | 彭阳县 |  | 红河镇 |  | 23000 |  |  | 230 |  |  | 67019 |  |  | 688 |  |  | 52644 |  |  | 532 |  |  | 142663 |  |  | 1450 |  |  |
| 4 |  |  | 彭阳县 |  | 王洼镇 |  | 28600 |  |  | 286 |  |  | 83287 |  |  | 855 |  |  | 71545 |  |  | 723 |  |  | 183432 |  |  | 1864 |  |  |
| 5 |  |  | 彭阳县 |  | 城阳乡 |  | 31900 |  |  | 319 |  |  | 79488 |  |  | 816 |  |  | 55019 |  |  | 556 |  |  | 166407 |  |  | 1691 |  |  |
| 6 |  |  | 彭阳县 |  | 新集乡 |  | 31300 |  |  | 313 |  |  | 81631 |  |  | 838 |  |  | 68873 |  |  | 696 |  |  | 181804 |  |  | 1847 |  |  |
| 7 |  |  | 彭阳县 |  | 草庙乡 |  | 22800 |  |  | 228 |  |  | 63512 |  |  | 652 |  |  | 54722 |  |  | 553 |  |  | 141034 |  |  | 1433 |  |  |
| 8 |  |  | 彭阳县 |  | 孟塬乡 |  | 23000 |  |  | 230 |  |  | 58057 |  |  | 596 |  |  | 56404 |  |  | 570 |  |  | 137461 |  |  | 1396 |  |  |
| 9 |  |  | 彭阳县 |  | 冯庄乡 |  | 10800 |  |  | 108 |  |  | 31854 |  |  | 327 |  |  | 37207 |  |  | 376 |  |  | 79861 |  |  | 811 |  |  |
| 10 |  |  | 彭阳县 |  | 小岔乡 |  | 9700 |  |  | 97 |  |  | 28639 |  |  | 294 |  |  | 10588 |  |  | 107 |  |  | 48927 |  |  | 498 |  |  |
| 11 |  |  | 彭阳县 |  | 交岔乡 |  | 9000 |  |  | 90 |  |  | 26593 |  |  | 273 |  |  | 19000 |  |  | 192 |  |  | 54593 |  |  | 555 |  |  |
| 12 |  |  | 彭阳县 |  | 罗洼乡 |  | 10800 |  |  | 108 |  |  | 31855 |  |  | 327 |  |  | 33348 |  |  | 337 |  |  | 76003 |  |  | 772 |  |  |
| 附件1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生物质炉具取暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区域 |  |  | 类别 |  |  |  | 2022 年 |  |  |  |  |  | 2023 年 |  |  |  |  |  | 2024年 |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 改造面积 （㎡） |  |  | 改造户数 （户） |  |  | 改造面积 （㎡） |  |  | 改造户数 （户） |  |  | 改造面积 （㎡） |  |  | 改造户数 （户） |  |  | 改造面积 （㎡） |  |  | 改造户数 （户） |  |  |
|  | 总计 |  |  | 农村 |  |  |  | 80000 |  |  | 800 |  |  | 97425 |  |  | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 177425 |  |  | 1800 |  |  |
| 1 | 彭阳县 |  |  | 白阳镇 |  |  |  | 9300 |  |  | 93 |  |  | 10715 |  |  | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20015 |  |  | 203 |  |  |
| 2 | 彭阳县 |  |  | 古城镇 |  |  |  | 15100 |  |  | 151 |  |  | 19677 |  |  | 202 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34777 |  |  | 353 |  |  |
| 3 | 彭阳县 |  |  | 红河镇 |  |  |  | 6000 |  |  | 60 |  |  | 7306 |  |  | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 13306 |  |  | 135 |  |  |
| 4 | 彭阳县 |  |  | 王洼镇 |  |  |  | 11000 |  |  | 110 |  |  | 12663 |  |  | 130 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 23663 |  |  | 240 |  |  |
| 5 | 彭阳县 |  |  | 城阳乡 |  |  |  | 7700 |  |  | 77 |  |  | 9351 |  |  | 96 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 17051 |  |  | 173 |  |  |
| 6 | 彭阳县 |  |  | 新集乡 |  |  |  | 7200 |  |  | 72 |  |  | 8767 |  |  | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15967 |  |  | 162 |  |  |
| 7 | 彭阳县 |  |  | 草庙乡 |  |  |  | 7100 |  |  | 71 |  |  | 8572 |  |  | 88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15672 |  |  | 159 |  |  |
| 8 | 彭阳县 |  |  | 孟塬乡 |  |  |  | 5100 |  |  | 51 |  |  | 6234 |  |  | 64 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 11334 |  |  | 115 |  |  |
| 9 | 彭阳县 |  |  | 冯庄乡 |  |  |  | 3100 |  |  | 31 |  |  | 3799 |  |  | 39 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6899 |  |  | 70 |  |  |
| 10 | 彭阳县 |  |  | 小岔乡 |  |  |  | 2800 |  |  | 28 |  |  | 3409 |  |  | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6209 |  |  | 63 |  |  |
| 11 | 彭阳县 |  |  | 交岔乡 |  |  |  | 2600 |  |  | 26 |  |  | 3117 |  |  | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5717 |  |  | 58 |  |  |
| 12 | 彭阳县 |  |  | 罗洼乡 |  |  |  | 3000 |  |  | 30 |  |  | 3815 |  |  | 39 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6815 |  |  | 69 |  |  |
| 附件1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天然气壁挂炉取暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 区域 |  |  |  | 类别 |  |  | 2022 年 |  |  |  |  |  | 2023 年 |  |  |  |  |  | 2024 年 |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 改造面积 （㎡） |  |  | 改造户数 （户） |  |  | 改造面积 （㎡） |  |  | 改造户数 （户） |  |  | 改造面积 （㎡） |  |  | 改造户数 （户） |  |  | 改造面积 （㎡） |  |  | 改造户数 （户） |  |  |
|  |  | 总计 |  |  |  | 农村 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 97410 |  |  | 1000 |  |  | 118746 |  |  | 1200 |  |  | 216156 |  |  | 2200 |  |  |
| 1 |  | 彭阳县 |  |  |  | 古城镇、白阳镇 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 97410 |  |  | 1000 |  |  | 118746 |  |  | 1200 |  |  | 216156 |  |  | 2200 |  |  |

| 附件1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇政府清洁取暖（7个乡镇） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 区域 |  | 类别 |  | 2022 年 |  |  |  | 2023 年 |  |  |  | 2024 年 |  |  |  | 合计 |  |
|  |  |  |  |  |  | 改造面积 （㎡） |  | 折算改造户数 （户） |  | 改造面积 （㎡） |  | 折算改造户数 （户） |  | 改造面积 （㎡） |  | 折算改造户数 （户） |  | 改造面积 （㎡） | 折算改造户数 （户） |
|  |  | 总计 |  | 农村 |  | 39000 |  | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 39000 | 300 |
| 1 |  | 彭阳县 |  | 红河镇 |  | 6293 |  | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6293 | 48 |
| 2 |  | 彭阳县 |  | 城阳乡 |  | 2296 |  | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2296 | 18 |
| 3 |  | 彭阳县 |  | 新集乡 |  | 6350 |  | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6350 | 48 |
| 4 |  | 彭阳县 |  | 孟塬乡 |  | 5260 |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5260 | 40 |
| 5 |  | 彭阳县 |  | 冯庄乡 |  | 7351 |  | 57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7351 | 57 |
| 6 |  | 彭阳县 |  | 交岔乡 |  | 5050 |  | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5050 | 39 |
| 7 |  | 彭阳县 |  | 罗洼乡 |  | 6400 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6400 | 50 |
| 附件1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 太阳能利用取暖、空气源热泵取暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区域 |  | 类别 |  | 2022 年 |  |  |  | 2023 年 |  |  |  | 2024 年 |  |  |  | 合计 |  |  |
|  |  |  |  |  | 改造面积 （㎡） |  | 改造户数 （户） |  | 改造面积 （㎡） |  | 改造户数 （户） |  | 改造面积 （㎡） |  | 改造户数 （户） |  | 改造面积 （㎡） |  | 改造户数 （户） |
|  | 总计 |  | 农村 |  | 161000 |  | 1700 |  | 633165 |  | 6500 |  | 544254 |  | 5500 |  | 1338419 |  | 13700 |
| 1 | 彭阳县 |  | 白阳镇 |  | 21877 |  | 231 |  | 80363 |  | 825 |  | 72930 |  | 737 |  | 175170 |  | 1793 |
| 2 | 彭阳县 |  | 古城镇 |  | 29927 |  | 316 |  | 67895 |  | 697 |  | 11974 |  | 121 |  | 109796 |  | 1134 |
| 3 | 彭阳县 |  | 红河镇 |  | 11175 |  | 118 |  | 59712 |  | 613 |  | 52644 |  | 532 |  | 123531 |  | 1263 |
| 4 | 彭阳县 |  | 王洼镇 |  | 16668 |  | 176 |  | 70622 |  | 725 |  | 71545 |  | 723 |  | 158835 |  | 1624 |
| 5 | 彭阳县 |  | 城阳乡 |  | 16668 |  | 176 |  | 70135 |  | 720 |  | 55019 |  | 556 |  | 141822 |  | 1452 |
| 6 | 彭阳县 |  | 新集乡 |  | 16952 |  | 179 |  | 72863 |  | 748 |  | 68873 |  | 696 |  | 158688 |  | 1623 |
| 7 | 彭阳县 |  | 草庙乡 |  | 14869 |  | 157 |  | 54939 |  | 564 |  | 54722 |  | 553 |  | 124530 |  | 1274 |
| 8 | 彭阳县 |  | 孟塬乡 |  | 12785 |  | 135 |  | 51822 |  | 532 |  | 56405 |  | 570 |  | 121012 |  | 1237 |
| 9 | 彭阳县 |  | 冯庄乡 |  | 4736 |  | 50 |  | 28054 |  | 288 |  | 37207 |  | 376 |  | 69997 |  | 714 |
| 10 | 彭阳县 |  | 小岔乡 |  | 6535 |  | 69 |  | 25229 |  | 259 |  | 10588 |  | 107 |  | 42352 |  | 435 |
| 11 | 彭阳县 |  | 交岔乡 |  | 3978 |  | 42 |  | 23476 |  | 241 |  | 18999 |  | 192 |  | 46453 |  | 475 |
| 12 | 彭阳县 |  | 罗洼乡 |  | 4830 |  | 51 |  | 28055 |  | 288 |  | 33348 |  | 337 |  | 66233 |  | 676 |