县十届人大五次会议代表建议办理情况一览表

序号	建议名称	承办单位	协办单位	进展情况	备注
1	关于对县城老旧小区地下管网进行改造的建议（重点督办）	住房和城乡建设局	水务局

白阳镇	实施2025年县城老旧小区改造项目一期，对建行家属楼、康居苑等小区进行维修改造，已完成排水管道改造900米、供热管道改造1300米、建筑节能改造1050平方米、电力排管1900米等全部建设内容。续建2024年民乐苑等老旧小区天然气管网改造项目，改造燃气管网74公里，安装物联感知设备8200套等，目前已完成建设任务的95%。	正在

办理
2	关于提升农村公路路况质量助推乡村振兴的建议（重点督办）	交通运输局	相关乡镇	2025年路况质量精细化提升工程，概算总投资4183.5万元，主要是对15条82.6公里农村公路路面病害进行处治并实施沥青混凝土罩面、同步封层和水泥混凝土换板，完善排水设施及安防设施等工程，已于9月底全部完成。	已办结
3	关于加快建设彭阳县托育服务中心的建议（重点督办）	卫生健康局	教育体育局	争取闽宁资金120万元，对原县五幼进行改造，并配备中心管理人员2人、教师5人、保健医生3人、后勤工作人员2人，已于10月21日正式开园，现已招收15名婴幼儿入园。	已办结
4	关于改造提升草庙乡和谐村一组居民点雨水排污管道的建议（重点督办）	住房和城乡建设局	草庙乡	已纳入彭阳县草庙乡和谐村雨水管网改造提升项目建设内容，项目于2025年5月30日开工建设，目前已完成居民点巷道的管道铺设，混凝土路面的浇筑等全部建设任务。	已办结
5	关于实施红河镇街道雨污管网改造项目的建议（重点督办）	生态环境

分局	红河镇	实施新集乡新集村、沟口村、红河镇红河村污水收集治理项目，总投资2069万元，主要建设DN300-DN500污水主管道5979m，De160污水入户管6346m，检查井364座，道路及人行道拆除恢复29040.75㎡，化粪池6座，300m³污水调节池1座，隔油池30座，一体化污水提升泵站2座，铺设污水压力管道939m。目前，该项目已于10月31日开工建设，计划于2025年11月20日前竣工投用。	正在

办理
6	关于在县域范围内选址建设建筑垃圾及固体废物分选处理场的建议（重点督办）	住房和城乡建设局	自然资源局

生态环境分局

相关乡镇	在全县12个乡镇设立18处临时建筑垃圾堆放点，已全部投入运营，有效遏制建筑垃圾乱堆乱倒现象。在新集乡与白阳镇交界处（彭沟公路西侧）开工建设彭阳县建筑垃圾资源化利用项目，10月17日已完成施工总承包招标，目前施工企业已进场开工，计划于2026年8月底前建成投产，建成后将有效促进建筑垃圾及固体废物处理，减少污染问题。	正在

办理
7	关于盘活古城镇任河村精英庄园打造农文旅融合新样板的建议（重点督办）	古城镇	农业农村局

文化旅游广电局	实施大棚维修改造工程，已全部建成投用。配套实施水电路工程，已完成全部建设任务，正在组织验收。实施分拣中心及配套建设项目，目前主体工程、场外硬化等已完工，正在进行冷库建设。	正在

办理
8	关于实施城阳乡固沟保塬项目的建议（重点督办）	水务局	城阳乡	彭阳县长城塬固沟保塬工程于2025年2月16日开工，已完成沟头治理工程10处，修筑围埂7.8公里，下沉式耕地12公顷，土壤改良面积12公顷，新建砂砾石生产道路67公里，修筑水窖180座，目前已完成全部建设内容。	已办结
9	关于加强姚河塬考古标本库房及城墙保护等遗址建设的建议	文化旅游广电局	自然资源局

新集乡	一是实施姚河塬考古标本库房建设项目，总投资3929.29万元，项目占地42.4亩，主要建设内容为新建考古标本库房1栋4988.09平方米、新建门房及警务1间53.8平方米，新建消防水池及泵房337.74平方米，配套室内外排水、消防、暖通等设施。目前，考古标本库房主体施工已封顶，计划于2026年12月底前完工。二是实施彭阳古城址东城墙保护修缮项目，总投资306万元，目前已完成夯筑支顶、裂隙加固、锚杆锚固、回填加固等全部建设任务，等待初步验收。	已办结
10	关于将杜家沟区域纳入城市规范化管理的建议	住房和城乡建设局	王洼产业园区管理委员会

水务局

供电局

白阳镇	已将杜家沟环境卫生保洁纳入城市保洁范围，已完成新增区域保洁服务政府采购预公示，9月中旬完成招标采购任务，10月1日由中标单位中国天楹股份有限公司正式开展运维服务。同时，开展常态化巡查检查工作，持续整治乱堆乱放现象。	已办结
11	关于加强王洼镇城镇综合服务规范管理的建议	住房和城乡建设局	公安局

民政局

交通运输局

王洼镇	派驻4名队员配合王洼镇常态化开展镇区市容秩序整治、日常管理工作，截至目前，规范流动摊点60余处、门前乱堆乱放300余处，下发责令整改通知书10份。	已办结
12	关于新建古城镇第二小学西侧道路的建议	交通运输局	自然资源局

古城镇	根据县委、县政府审定的彭阳县2025年度学校撤并方案，古城镇第二小学拟实施撤并，整体迁入中心学校。 此项工作是优化资源配置、促进教育均衡发展的重要举措。鉴于学校撤并后，原校址周边以师生通行为主的交通需求将大幅减少，因此，在该校西侧新建道路的项目，在当前规划条件下已无实施必要。	已办结
13	关于建设罗洼乡薛套寨科等村砂化道路的建议	农业农村局	交通运输局

罗洼乡

王洼煤业	实施薛套等村道路硬化工程，硬化道路长度2.3公里，现已完成全部建设内容。	已办结
14	关于解决罗洼乡石沟村红梅杏示范点节水灌溉工程部分缺口资金的建议	财政局	农业农村局

罗洼乡

王洼煤业	根据彭财（农）发〔2025〕35号文件下达罗洼乡石沟村红梅杏示范点节水灌溉工程资金40万元，已解决该项目资金缺口。	已办结