关于闽宁现代循环农业科技示范园香菇棚改造项目联农带农的总结报告

闽宁现代循环农业科技示范园香菇棚改造项目，总投资496495.87元，项目建设实施地点为长城塬闽宁现代循环农业科技示范园，建设内容为：改造旧体砖棚出菇棚10栋，主要为墙体粉刷、勒脚维修、散水维修及棚体加固等改造内容。

项目实施期限为3个月，从2022年6月开始实施，由宁夏远鹏建设工程有限公司承建，于8月17日完工，经我单位组织验收，完成10栋菇棚维修改造任务，验收合格。

项目改造后的菇棚现已利用8栋，放置菌袋6.4万袋，按每袋平均出菇0.6千克计算，预计出菇达38.4吨，实现产值46.08万元，每年可出菇两次，有效拉动企业经济效益。并呈现多种联农带农方式，累计带动农户114户，其中脱贫户12,一般户102户。

吸纳农户直接参与出菇管理。园区现有6名农户参与管理出菇，由企业回收产品，统一销售，目前管理出菇近8.3万袋，产量达38.66吨，产值达46.4万元。

二、项目建设完成菌棚投入生产后，带动周边农户出售企业生产所需原材料增加收入，共计108户出售玉米、玉米芯等原材料，助力农户收入达7.83万元。并有效利用玉米芯等作物秸秆，实现生态效益与经济效益同步提高与发展。

2022年闽宁协作资金绩效自评表
（2022年度）
项目名称	闽宁现代循环农业科技示范园香菇棚改造提升项目	项目负责人及电话	刘惠 7012537
主管部门	彭阳县科学技术局	实施单位	彭阳县科学技术局
资金情况
（万元）	年度资金总额：	88.689587
其中：财政拨款	49.649587
其他资金(企业配套）	39.04
总
体
目
标	改造香菇棚10栋。
目标1：实现香菇工厂化生产。
绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
产出指标	数量指标	改造香菇棚/栋	10	10
质量指标	菇棚改造后出菇率	90%以上	90%以上
时效指标	项目兑现时限	2022.8.30	2022.8.28
绩
效
指
标	产出指标	成本指标	元/栋	50000元/栋	49649元/栋
效益指标	经济效益
指标	农户年增收	≥2万元	≥3万元
项目带动产值	≥40万元	46万元
社会效益
指标	产业解决就业人数	≥5人	5人
带动农户管理出菇	≥5户	5户
生态效益
指标	农业废弃物综合利用率达	≥90%	90%以上
可持续影响
指标	生态与经济效益	同步提高	实现生态与经济效益同步提高
满意度指标	服务对象
满意度指标	受益农户满意度	≥90%	90%以上