附件2

- 彭阳县城阳乡长城闽宁示范村

- （农贸市场）建设项目投资概算表

| 序号 | 工程或项目名称 | 概算价值（万元） |  |  |  | 技术经济指标（元） |  | 投资 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑 工程 | 设备安装工程 | 其他 费用 | 合计 | 单位 | 数量 |  |
| 一 | 工程费用 | 297.61 | 31.27 |  | 328.88 |  |  | 89.85% |
| 1 | 附属用房 | 45.43 | 3.39 |  | 48.82 | ㎡ | 194.5 |  |
| 2 | 公共卫生间 | 36.53 | 5.87 |  | 42.4 | ㎡ | 65 |  |
| 3 | 室外附属安装 |  | 22.01 |  | 22.01 | 项 | 1 |  |
| 4 | 公厕周边场地硬化 | 20.66 |  |  | 20.66 | ㎡ | 1150 |  |
| 5 | 填方并夯实 | 15.04 |  |  | 15.04 | m³ | 2000 |  |
| 6 | 面包砖拆除并新铺 | 95.29 |  |  | 95.29 | ㎡ | 6853 |  |
| 7 | 拆除边沟并新建及过路板 | 11.15 |  |  | 11.15 | m | 90 |  |
| 8 | 拆除并安装树池 | 2.57 |  |  | 2.57 | 套 | 90 |  |
| 9 | 砌筑护坡 | 23.97 |  |  | 23.97 | ㎡ | 330 |  |
| 10 | 围栏 | 5.02 |  |  | 5.02 | m | 98 |  |
| 11 | 毛石边坡 | 11.93 |  |  | 11.93 | m | 65 |  |
| 12 | 配置不锈钢售货台 | 30.02 |  |  | 30.02 | 组 | 60 |  |
| 二 | 其他费用 |  |  | 26.49 | 26.49 |  |  | 7.24% |
| 1 | 地形图测量费 |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  |  |
| 2 | 地勘费 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 3 | 设计费（含方案编制费） |  |  | 9.87 | 9.87 |  |  |  |
| 4 | 招投标代理服务费 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 5 | 预结算编审费 |  |  | 2.63 | 2.63 |  |  |  |
| 6 | 工程监理费 |  |  | 4.93 | 4.93 |  |  |  |
| 7 | 材料检验试验费 |  |  | 5.26 | 5.26 |  |  |  |
| 三 | 预备费 |  |  | 10.66 | 10.66 |  |  | 2.91% |
|  | 合计 | 297.61 | 31.27 | 37.15 | 366.03 |  |  | 100.00% |