| 附件2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 彭阳县草和公路至草庙和沟大湾公路建设项目投资概算表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 概算金额（万元） | 占投资比(%) |
| 一 | 建筑安装工程费 |  |  | 237.50 | 83 |
| 1 | 临时工程 | 公路公里 | 2.648 | 7.84 |  |
| 2 | 路基工程 | 公路公里 | 2.648 | 31.12 |  |
| 2.1 | 路基挖方 | m3 | 11199 | 8.98 |  |
| 2.2 | 路基填方 | m3 | 1654 | 1.63 |  |
| 2.3 | 特殊路基处理 | km | 2.648 | 0.21 |  |
| 2.4 | 排水工程 | km | 2.648 | 10.08 |  |
| 2.5 | 路基其他工程 | km | 2.648 | 10.22 |  |
| 3 | 路面工程 | 公路公里 | 2.648 | 160.69 |  |
| 4 | 涵洞工程 | m/道 | 38.5/4 | 10.16 |  |
| 5 | 交叉工程 | 处 | 4 | 5.38 |  |
| 6 | 交通工程及沿线设施 | 公路公里 | 2.648 | 8.58 |  |
| 6.1 | 护栏 | m | 2.648 | 1.39 |  |
| 6.2 | 标志牌 | 块 |  | 6.76 |  |
| 6.3 | 里程碑、百米桩、界碑 | 个 | 30 | 0.03 |  |
| 6.4 | 道口标注 | 根 | 2 | 0.41 |  |
| 7 | 专项费用 | 元 |  | 13.72 |  |
| 二 | 土地征用及拆迁补偿费 |  |  | 2.88 | 1 |
| 三 | 工程建设其他费 |  |  | 31.18 | 11 |
| 1 | 建设项目管理费 |  |  | 17.60 |  |
| 2 | 建设项目前期工作费 |  |  | 5.30 |  |
| 3 | 专项评价（估）费 |  |  | 7.28 |  |
| 4 | 生产准备费 |  |  | 0.77 |  |
| 5 | 工程保险费 |  |  | 0.24 |  |
| 四 | 预备费 |  |  | 13.58 | 5 |
|  | 总计 |  |  | 285.14 | 100 |