附件：

彭阳县改建第六小学（白阳镇寄宿制小学）

项目建设内容和投资概算调整变更表

| 序号 | 工程或费用名称 | 调整前 |  | 调整后 |  | 增减量（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 概算（万元） | 数量 | 概算（万元） | 数量 |  |
| 一 | 工程费用 | 2613.57 |  | 2748.4 |  | 134.83 |
| 1 | 综合教学楼改造 | 1304.79 |  | 1396.35 |  | 91.56 |
| 1.1 | 基础加固 | 0 | 0 | 91.56 | 1 | 91.56 |
| 2 | 学生宿舍楼维修 | 271.95 |  | 271.95 |  | 11.07 |
| 2.1 | 宿舍楼屋面防水拆除及重做 | 0 | 0 | 11.07 | 1370㎡ | 11.07 |
| 3 | 浴室改造 | 51.76 |  | 51.76 |  |  |
| 4 | 学生食堂（新建） | 271.75 |  | 271.75 |  |  |
| 5 | 消防水池水泵房（新建） | 94.76 |  | 94.76 |  |  |
| 6 | 门房（新建） | 32.71 |  | 32.71 |  |  |
| 7 | 室外附属工程 | 585.85 |  | 618.05 |  | 32.2 |
| 7.1 | 校园硬化 | 56.56 | 3047㎡ | 68.07 | 3667㎡ | 11.51 |
| 7.2 | 挡土墙 | 14.77 | 50ｍ | 35.46 | 120ｍ | 20.69 |
| 二 | 其他费用 | 165.48 |  | 165.48 |  |  |
| 1 | 工程监理费 | 33.98 |  | 33.98 |  |  |
| 2 | 地质勘察费（市场价） | 4.5 |  | 4.5 |  |  |
| 3 | 编制清单及招标控制价 | 13.59 |  | 13.59 |  |  |
| 4 | 编制竣工决算及审核费 | 10.98 |  | 10.98 |  |  |
| 5 | 招标服务费 | 6.53 |  | 6.53 |  |  |
| 6 | 设计费(市场价） | 57.5 |  | 57.5 |  |  |
| 7 | 设计审查费 | 4.7 |  | 4.7 |  |  |
| 8 | 水土保持评价及鉴定费 | 7.84 |  | 7.84 |  |  |
| 9 | 消防防雷检测费 | 6.53 |  | 6.53 |  |  |
| 10 | 原有工程鉴定费 | 3.92 |  | 3.92 |  |  |
| 11 | 测绘费 | 14.4 |  | 14.4 |  |  |
| 三 | 预备费 | 83.37 |  | 83.37 |  |  |
|  | 合计 | 2862.42 |  | 2997.25 |  | 134.83 |